Приложение

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение

к муниципальной программе

городского округа Самара по комплексному

благоустройству дворовых территорий

городского округа Самара "Двор, в котором

мы живем" на 2012 - 2015 годы

План

основных мероприятий по реализации муниципальной

программы городского округа Самара по комплексному

благоустройству дворовых территорий городского округа Самара

"Двор, в котором мы живем" на 2012 - 2015 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель бюджетных средств | Исполнитель | Общий, планируемый объем финансирования, тыс. рублей | Финансовое обеспечение (бюджет городского округа Самара) | | | |
| Объем финансирования, тыс. рублей | | | |
| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Проведение конкурса по комплексному благоустройству для определения адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурса по комплексному благоустройству "Двор, в котором мы живем" | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, территориальные органы Администрации городского округа Самара | Затрат не требует | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Осуществление комплексного благоустройства дворовых территорий с разработкой эскизных решений (ремонт внутриквартальных дорог, установка элементов малых архитектурных форм, озеленение, освещение и т.д.) | | | | | | | |
| 2.1. | Комплексное благоустройство дворовых территорий 1-й категории (с хоккейной коробкой) | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, подрядные организации | 18 777,01 | 8 020,01 | 10 757,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Комплексное благоустройство дворовых территорий 1-й категории (без хоккейной коробки) | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, подрядные организации | 41 196,64 | 22 143,84 | 19 052,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Комплексное благоустройство дворовых территорий 2-й категории | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, подрядные организации | 150 828,24 | 73 410,84 | 77 417,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4. | Комплексное благоустройство дворовых территорий 3-й категории | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара, подрядные организации | 50 884,71 | 23 850,31 | 27 034,4 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара | 276 651,7 | 0,0 | 0,0 | 142 798,4 | 133 853,3 |
|  | Итого по мероприятиям Программы |  |  | 538 338,3 | 127 425,0 | 134 261,6 | 142 798,4 | 133 853,3 |

Первый заместитель главы

Администрации городского округа В.А.Василенко