Приложение № 3

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Подпрограмме 1 «Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара»

на 2015–2020 годы

Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1«Создание условий для энергосбережения и повышения энергетической эффективности в городском округе Самара» на 2015–2020 годы

| Мероприятия Подпрограммы 1 | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем средств бюджета г.о. Самара | Кол-во объектов | Объем средств бюджета г.о. Самара | Кол-во объектов | Объем средств бюджета г.о. Самара | Кол-во объектов | Объем средств бюджета г.о. Самара | Кол-во объектов | Объем средств бюджета г.о. Самара | Кол-во объектов | Объем средств бюджета г.о. Самара | Кол-во объектов |
| Установка приборов учета потребления тепловой энергии на объектах муниципальной собственности | 13 785,2 | 36 | 3004,2 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка (замена) приборов учета потребления электрической энергии на объектах муниципальной собственности | - | - | 1 848,1 | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка приборов учета потребления холодной воды на объектах муниципальной собственности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 135,7 | 35 |
| Установка систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии | - | - | 17 847,7 | 30 | 8 500,0 | 18 | - | - | 13 785,2 | 20 | 9 649,6 | 14 |
| Работы технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий: осуществление контроля за исполнением требований нормативной и технической документации при производстве работ по установке приборов учета и систем автоматического регулирования | 241,2 | - | 152,0 | - | 45,0 | - | - | - | 288,7 | - | 288,7 | - |
| Итого, тыс. руб. | 14 026,4 | | 22 852,0 | | 8 545,0 | | 0,0 | | 14 073,9 | | 14 074,0 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы городского округа  – руководитель Департамента  жилищно-коммунального хозяйства  Администрации городского округа Самара | Б.Ю. Корчуганов |