Приложение № 6

к постановлению Администрации

городского округа Самара

от \_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Подпрограмме 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014–2017 годы

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Обеспечение устойчивого функционирования систем коммунального хозяйства городского округа Самара» на 2014–2017 годы, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара

| №  п/п | Наименование мероприятия | Вводимая мощность | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа с разбивкой по годам  (тыс. руб.) | | | | | Срок реализации | Ответственный исполнитель, заказчик (получатель) средств | Главный распорядитель средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|
| Объекты капитального строительства | | | | | | | | | | |
| 1 | Реконструкция котельных в городском округе Самара, в том числе: | 36,98 Гкал/ч | 46 517,8 | 46 517,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 1.1. | Реконструкция объекта «Котельная пос. Береза, Красноглинский район» | 5,5 Гкал/ч | 3 743,0 | 3 743,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.2. | Реконструкция объекта «Котельная пос. Мехзавод, 11 квартал» | 10,66 Гкал/ч | 7 323,0 | 7 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 1.3. | Реконструкция объекта «Котельная Средняя Волга 2, ул. Олимпийская, 47» | 3,82 Гкал/ч | 5 135,4 | 5 135,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.4. | Реконструкция объекта «Котельная школы-интерната №6, ул. М.Тореза, 52» | 2,0 Гкал/ч | 3 730,0 | 3 730,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.5. | Реконструкция объекта «Котельная 751 квартала, ул. Юбилейная, 6а» | 3,18 Гкал/ч | 4 910,4 | 4 910,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.6. | Реконструкция объекта «Котельная 463 квартала, ул. Энтузиастов, 82» | 3,24 Гкал/ч | 4 406,3 | 4 406,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.7. | Реконструкция объекта «Котельная 471 квартала, ул. Печерская, 55» | 3,18 Гкал/ч | 3 616,2 | 3 616,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.8. | Реконструкция объекта «Котельная 653 квартала, ул. Ставропольская, 98а» | 1,8 Гкал/ч | 4 592,9 | 4 592,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.9. | Реконструкция объекта «Котельная Средняя Волга 1, ул. Олимпийская, 27» | 1,8 Гкал/ч | 4 312,8 | 4 312,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 1.10. | Реконструкция объекта «Котельная 542 квартала, пер. Канатный, 5» | 1,8 Гкал/ч | 4 747,8 | 4 747,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2014 |
| 2 | Реконструкция котельной в пос. Рубежное | 4,5 МВт | 75 497,1 | 0,0 | 41 887,1 | 19 828,3 | 13 781,7 | 2015-2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 3 | Проектирование газопровода к модульной газовой котельной, установленной вместо угольной котельной ул. Авроры, 3 | 0,11 Гкал/ч | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 4 | Проектирование газопровода к модульной газовой котельной, установленной вместо двух угольных котельных ул.Битумная, 2, ул. Авроры, 11а | 0,94 Гкал/ч | 1 523,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 523,8 | 2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 5 | Устройство тепловой сети и ЦТП с целью обеспечения бесперебойного теплоснабжения жилых многоквартирных домов по адресам ул. К. Маркса №163, ул. Гагарина №2/3, 6, 8, 10, 12, 14 | \_ | 6 990,8 | 0,0 | 6 990,8 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации по устройству подводящей тепловой сети для котельной на пересечении улиц Грозненской и Стромиловского шоссе в Куйбышевском районе г.о. Самара | \_ | 108 762,9 | 0,0 | 5 262,9 | 51 750,0 | 51 750,0 | 2015 - 2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 5 | Реконструкция котельной и тепловых сетей для обеспечения ГВС и теплоснабжения общежитий по ул. Кабельной, 45а, 45б в Советском районе | 1,2 Гкал/ч | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 5 300,0 | 2016-2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 6 | Проектирование и реконструкция кабельных линий для резервного электроснабжения объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Самара | \_ | 5 507,9 | 0,0 | 0,0 | 1 507,9 | 4 000,0 | 2016-2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| Капитальный ремонт | | | | | | | | | | |
| 7 | Перекладка тепловых сетей 150 квартала в границах улиц Спортивной, Желябова, Чернореченской | \_ | 25 551,4 | 0,0 | 25 551,4 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 8 | Капитальный ремонт тепловой сети квартала № 387 | \_ | 8 534,8 | 0,0 | 8 534,8 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 9 | Проектные работы по объекту: капитальный ремонт тепловой сети с устройством центрального теплового пункта № 387 по ул. Н. Панова, 56 | \_ | 975,9 | 0,0 | 975,9 | 0,0 | 0,0 | 2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 10 | Проектирование и перекладка тепловых сетей для обеспечения циркуляции ГВС в домах №№ 10, 12, 14, 16, 18 по ул. Парусной и №№ 9, 11 по ул. Звездной в пос. Прибрежный Красноглинского района | \_ | 18 441,3 | 0,0 | 999,0 | 17 442,3 | 0,0 | 2015-2016 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловой сети по ул. Печерской  до ЦТП № 166 | \_ | 20 609,0 | 0,0 | 497,1 | 0,0 | 20 111,9 | 2015,  2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
| Прочие мероприятия | | | | | | | | | | |
| 12 | Работы технологически и функционально связанные с реализацией программных мероприятий: выполнение дополнительных работ, обязательных для реализации программных мероприятий (строительный контроль, проведение независимой экспертизы, экспертиза сметной и проектной документации, проведение обследований и лабораторных исследований) | \_ | 3 765,1 | 0,0 | 1 078,2 | 1 138,0 | 1 548,9 | 2015-2017 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара |
|  | Итого: | \_ | 329 977,8 | 46 517,8 | 91 777,2 | 92 666,5 | 99 016,3 | \_ | \_ | \_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы городского округа  – руководитель Департамента  жилищно-коммунального хозяйства  Администрации городского округа Самара | Б.Ю. Корчуганов |

А.Б. Старостин

336 79 13