В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации  городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1.  В паспорте Программы:

1.1.1. Раздел «Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абзацами следующего содержания:

« - Работы планируемые по строительному контролю, независимой экспертизе, государственной и ведомственной экспертизе проектной и сметной документации, проведение обследований, лабораторных исследований;

- 	Выполненные работы по строительному контролю, независимой экспертизе, государственной и ведомственной экспертизе проектной и сметной документации, проведение обследований, лабораторных исследований».

1.1.2. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» цифры «229 531,2»  заменить цифрами «221 463,0»,  цифры «9 219,2» заменить цифрами «10 019,6»,  цифры «8 868,5» заменить цифрами «0,0».

1.2. В Программе:

## 1.2.1. В разделе 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы»:

## 1.2.1.1. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:

## « - работы планируемые по строительному контролю, независимой экпертизе, государственной и ведомственной экспертизе проектной и сметной документации, проведение обследований, лабораторных исследований;

## - количество объектов по которым выполнены работы по строительному контролю, независимой экспертизе, государственной и ведомственной экспертизе проектной и сметной документации, проведение обследований, лабораторных исследований».

## 1.2.1.2. В таблице:

## 1.2.1.2.1. Пункты №№ 3,4 изложить в следующей редакции:

| « | 3 | Количество проектируемых и строящихся объектов водоснабжения и водоотведения | единица | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | Количество объектов введенных в эксплуатацию* | единица | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | ». |

1.2.1.2.2. Дополнить пунктами следующего содержания:

| 5 | Работы планируемые по строительному контролю,независимой экспертизе, государственной и ведомственной экспертизе проектной и сметной документации, проведение обследований,лабораторных исследований | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Выполненные работы по строительному контролю,независимой экспертизе, государственной и ведомственной экспертизе проектной и сметной документации, проведение обследований,лабораторных исследований | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |

Справочная информация.

*Фактически из количества объектов, введенных в эксплуатацию, указанных в  перечне целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодныйи итоги реализации Программы:

в 2011 году по программе планировалось ввести в эксплуатацию  2 объекта, фактически не введено («Реконструкция систем водоснабжения, проектирование и строительство очистных сооружений в пос. Аэропорт-2 г. Самары (2007-2011)» сдан в эксплуатацию 19.03.2015, «Водопроводная линия Д-300 мм в пос. Сухая Самарка в Куйбышевском районе», строительно-монтажные работы в 2011 году завершены в соответствии с условиями муниципального контракта);

в 2012 году по плану 2 объекта, фактически - 1 объект (объект «Строительство водовода диаметром 600 мм по ул. Магистральной, ул. Юридической, ул. Арзамасской в пос. Зубчаниновка г. Самары»  в 2012 году фактически завершены работы по очередному этапу в соответствии с выделенными средствами, для завершения строительства объекта необходимы дополнительные средства, в том числе средства вышестоящего бюджета);

в 2014 году  по плану 3 объекта, фактически  не введено ( по объектам «Водовод Д=1000 мм от скважины до насосной станции  2-го подъема  в пос.  Сухая Самарка в Куйбышевском районе г. Самары»,  «Проектирование и строительство водовода Д=700 мм в Куйбышевском районе г. Самары» из-за недостаточности финансирования средств вышестоящего бюджета   объекты не введены в эксплуатацию, «Строительство водовода диаметром 600 мм по ул. Магистральной, ул. Юридической, ул. Арзамасской в пос. Зубчаниновка г. Самары»  работы завершены.

Общее количество  объектов, введенных в эксплуатацию в 2011-2016 годах, с учетом фактических показателей  считать 10 объектов.

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» цифры «229 531,2» заменить цифрами «221 463,1» цифры «9 219,2» заменить цифрами «10 019,6»,  цифры «8 868,5» заменить цифрами «0,0».

1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара       Василенко В.А.

Глава Администрации

городского округа                                                                             О.Б. Фурсов

В.В. Тюнин

366 64 21

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____________________№____________________

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Чистая вода» на 2010-2016 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 26.05.2010 № 533

В  соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 31 Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», пунктом 2 статьи 13 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Порядком утверждения уставов муниципальных учреждений городского округа Самара и внесения в них изменений, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 18.05.2011 № 445, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара осуществляет Администрация городского округа Самара.

- Утвердить изменения, вносимые в Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара, изложив данный Устав в новой редакции.

- Руководителю муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара в месячный срок со дня принятия настоящего постановления обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саде общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изменений в Устав муниципального  дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 139 городского округа Самара.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа                                                          	        Д.И.Азаров

Колесникова 332 32 50