ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

Администрации городского округа Самара

от _____________ № ___________

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе городского округа  Самара «Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара»

на 2013-2015 годы

Мероприятия муниципальной программы городского округа Самара

«Развитие лифтового хозяйства городского округа Самара» на 2013-2015 годы с разбивкой освоения средств по годам

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Главный распорядитель | Стоимость проведения мероприятий всего (тыс. руб.) | В том числе по годам, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| 1 | Разработка проектной документации на замену лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации | 2013 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | 760,0 | 760,0 | 0 | 0 |
| 2 | Замена лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации | 2013-2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | 135 381,7 | 35 764,5 | 54 139,8 | 45 477,4 |
| 3 | Работы технологически и функционально связанные с заменой лифтов, отработавших нормативный срок эксплуатации(в т. ч. строительный контроль) | 2015 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | Департамент жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Самара | 655,2 | 0 | 0 | 655,2 |
|  | Итого: |  |  |  | 136 796,9 | 36 524,5 | 54 139,8 | 46 132,6 |

Заместитель главы  городского округа Самара-

руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства

Администрации городского округа Самара                                                                                                                                                           Б.Ю. Корчуганов