Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2017 г. N 1167

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

САМАРА "КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара  от 30.03.2018 [N 209](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 28.12.2018 [N 1064](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496F8AD3B79CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 28.12.2018 [N 1065](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496F8AE3771CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG),  от 29.03.2019 [N 188](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 28.08.2019 [N 631](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FEAB3671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 03.12.2019 [N 901](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG)) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD753E291579D0D6CF9345A6B290F7FA6F24CD299DCAD6A9E7B7EDCFE963C68B6BCD44F3CD0D68837768A21788o872G) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD753E291579D0D6CE9840A0B790F7FA6F24CD299DCAD6A9E7B7EDC9E166CDDE3B8245AF8B5C7B807168A11597891384o37FG) Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", [постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53374CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910F8CF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", [приказом](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD753E291579D0D6CE9843A7BC94F7FA6F24CD299DCAD6A9E7B7EDC9E166CED93C8245AF8B5C7B807168A11597891384o37FG) Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 N 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы", [постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FCA43577CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FFC90222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 06.10.2017 N 895 "О мерах по реализации на территории городского округа Самара приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 - 2022 годах", [постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FAAA3372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FFCA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P32) городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 годы.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FEC90222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 29.03.2019 N 188)

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава

городского округа

Е.В.ЛАПУШКИНА

Утверждена

Постановлением

Администрации городского округа Самара

от 29 декабря 2017 г. N 1167

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА"

НА 2018 - 2024 ГОДЫ

(далее - муниципальная программа)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара  от 30.03.2018 [N 209](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 28.12.2018 [N 1064](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496F8AD3B79CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 28.12.2018 [N 1065](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496F8AE3771CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG),  от 29.03.2019 [N 188](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FEC80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 28.08.2019 [N 631](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FEAB3671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG), от 03.12.2019 [N 901](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG)) |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | муниципальная программа городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2024 годы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FFCF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 29.03.2019 N 188) | | |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | поручение первого заместителя главы городского округа Самара от 29.11.2017 |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара |
| СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | отсутствуют |
| ЦЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара |
| ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара;  повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | количество благоустроенных общественных территорий городского округа Самара;  площадь благоустроенных общественных территорий городского округа Самара;  доля общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара;  доля общественных территорий, по которым проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ, от общего количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496F8AD3B79CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FEC80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 28.12.2018 N 1064) | | |
| ПОДПРОГРАММЫ | - | отсутствуют |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | 2018 - 2024 годы.  Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программное мероприятие рассчитано на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FFCE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 29.03.2019 N 188) | | |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара - 386 361,62 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 27 299,21 тыс. руб.;  2019 год - 43 240,0 тыс. руб.;  2020 год - 120 526,2 тыс. руб.;  2021 год - 97 648,1 тыс. руб.;  2022 год - 32 549,37 тыс. руб.;  2023 год - 32 549,37 тыс. руб.;  2024 год - 32 549,37 тыс. руб.  Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53374CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8918F9C80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688, в размере 2 402 502,25 тыс. руб., в том числе по годам:  2018 год - 189 838,69 тыс. руб.;  2019 год - 295 798,90 тыс. руб.;  2020 год - 159 198,40 тыс. руб.;  2021 год - 878 833,12 тыс. руб.;  2022 год - 292 944,38 тыс. руб.;  2023 год - 292 944,38 тыс. руб.;  2024 год - 292 944,38 тыс. руб.  Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.  Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятия, направленного на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FEC90222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901) | | |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | - | повышение уровня комфортности и безопасности проживания населения городского округа Самара;  увеличение количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара;  повышение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;  формирование комфортных условий для массового отдыха жителей и гостей города |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ |  | В целях реализации муниципальной программы используются следующие специальные термины:  общественные территории - общественные пространства муниципального образования, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки;  ДГХиЭ - Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

муниципальная программа

На территории городского округа Самара многие общественные территории нуждаются в комплексном благоустройстве. Оборудование (за исключением недавно установленных детских, спортивных площадок) имеет высокую степень износа, отсутствуют прогулочные дорожки, трассы для велосипедов и роликов, площадки для парковки личного автотранспорта. Спортивные площадки имеют асфальтовое покрытие, что не соответствует современным техническим и эстетическим требованиям. Высока степень износа сетей наружного освещения и ограждений. Состояние деревьев и кустарников, произрастающих на общественных территориях, не в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к зеленым насаждениям.

Всего в городском округе Самара насчитывается 153 общественные территории общей площадью 4 077,3 тыс. кв. м, в том числе:

10 парков - общей площадью 2 356,2 тыс. кв. м;

139 скверов и бульваров - общей площадью 1 431,6 тыс. кв. м;

четыре очереди набережной р. Волги - общей площадью 289,5 тыс. кв. м и протяженностью 3,5 км.

Привлекательность общественных территорий для жителей и гостей города зависит от ряда факторов:

безопасности отдыха;

уровня развития инфраструктуры общественных территорий, ее насыщенности различными объектами с точки зрения рекреационной нагрузки (спортивными площадками, прогулочными зонами, детскими площадками, аттракционами и пр.);

доступности объектов инфраструктуры общественных территорий для различных возрастных групп граждан, в том числе для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Формирование комфортной рекреационной среды, приспособленной для нужд инвалидов, предполагает прежде всего создание для них непрерывной коммуникационной инфраструктуры, охватывающей все элементы рекреационной зоны. Разнообразие функциональных элементов рекреационного объекта необходимо дополнять специальным мощением, пандусами, поручнями, подъемниками, сигнальными устройствами, визуальными ориентирами, особыми местами для парковки.

В последнее время Администрация городского округа Самара уделяет большое внимание благоустройству общественных территорий, которое включает реконструкцию тротуаров, приведение в надлежащий вид созданных ранее парков, аллей, зеленых зон, уделяется внимание освещению пешеходных зон.

Начиная с 2013 года работы по благоустройству парков, скверов, фонтанов осуществлялись преимущественно в рамках муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497FCA93B79CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FFCE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) городского округа Самара "Благоустройство парков и скверов городского округа Самара" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 N 1849, и муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497FDA43073CB7EC29AD0FCA7F7EB9CB02298D2388D0FFFCD17748274o77FG) городского округа Самара "Озеленение территории городского округа Самара" на 2013 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 N 1627.

В рамках реализации данных программ в период с 2013 по 2016 годы выполнены следующие мероприятия:

ремонт 16 скверов на площади 75,01 тыс. кв. м;

ремонт 3 парков на площади 6,81 га;

ремонт 3 фонтанов на территории парков "Воронежские озера", 50-летия Октября, Струковского сада;

ремонт и содержание зеленых насаждений на территории скверов и бульваров, транспортных развязок городского округа Самара на площади 135,89 га.

За счет прочих средств (внепрограммные средства бюджета) в 2015 году проводились работы по благоустройству аллеи Трудовой славы в Кировском районе городского округа Самара.

В 2016 году за счет средств МП г.о. Самара "Самараводоканал" выполнены работы по комплексному благоустройству бульвара по ул. Стара-Загора на участке от ул. Двадцать второго Партсъезда до ул. Ново-Вокзальной. За счет внебюджетных средств выполнены работы по ремонту фонтана у здания бывшего кинотеатра "Шипка".

В 2016 году в рамках комплексного ремонта ул. Осипенко был выполнен ремонт двух объектов благоустройства:

сквер на площади Героев 21 Армии, расположенный в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, проспекта Ленина;

бульвар Осипенко, расположенный по улице Осипенко от улицы Мичурина до проспекта Ленина.

В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы городского округа Самара "Комфортная городская среда" выполнен ремонт следующих объектов:

площадь Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов);

Куйбышевский откос (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновский склон (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе).

Ведутся работы по капитальному ремонту Струковского сада и реконструкции 4 очереди набережной реки Волги.

Однако, несмотря на предпринимаемые меры, на сегодняшний день остается большой спектр проблем в сфере благоустройства, которые нуждаются в решении:

высокая степень износа асфальтового покрытия пешеходных дорожек, тротуаров;

несоответствие уровня освещения общественных территорий требованиям национальных стандартов;

неудовлетворительное состояние большого количества зеленых насаждений общественных территорий, разрушение травяного покрытия газона;

недостаточное обеспечение общественных территорий элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки);

недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

В целях повышения уровня благоустройства территории городского округа Самара необходимо выполнение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом комплексного подхода. Учитывая необходимость комплексного подхода к решению проблем в сфере благоустройства, оптимальным вариантом, позволяющим выявить и решить проблемы в указанной сфере, является использование программно-целевого метода бюджетного планирования.

В рамках реализации муниципальной программы планируется продолжить начатую планомерную работу по благоустройству общественных территорий.

Применение программно-целевого метода позволит осуществлять комплексное благоустройство общественных территорий с учетом мнения граждан, а именно:

улучшить содержание объектов благоустройства, зеленых насаждений и в целом внешнего облика города;

обеспечить устройство новых спортивных и детских площадок, зон озеленения, пешеходных и велосипедных дорожек на территории городского округа Самара.

Создание комфортных условий проживания на территории городского округа Самара путем качественного повышения уровня благоустройства общественных территорий способствует обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского округа Самара, повышению туристической привлекательности и формированию позитивного имиджа города.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации муниципальной

программы, конечные результаты ее реализации,

характеризующие целевое состояние (изменение состояния)

в сфере реализации муниципальной программы

При разработке мероприятия муниципальной программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации муниципальной программы является повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара.

Основными задачами муниципальной программы являются:

повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара;

повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2022 годы.

Реализация муниципальной программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программное мероприятие рассчитано на реализацию в течение всего периода действия муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

1. Бюджетные риски, связанные с изменением бюджетного законодательства или сокращением финансирования мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями.

2. Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве общественных территорий.

3. Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством общественного взаимодействия, недостаточным контролем за реализацией муниципальной программы.

4. Иные риски, которые могут препятствовать выполнению муниципальной программы.

При возникновении вышеуказанных рисков муниципальная программа подлежит корректировке.

В результате реализации мероприятия, предусмотренного муниципальной программой, планируется:

повышение уровня комфортности и безопасности проживания населения городского округа Самара;

увеличение количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара;

повышение доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

формирование комфортных условий для массового отдыха жителей и гостей города.

3. Перечень показателей (индикаторов) муниципальной

программы с расшифровкой плановых значений по годам ее

реализации

Муниципальная программа оценивается по степени достижения основной цели - реализация системы эффективных мер, направленных на повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара.

В соответствии с поставленными задачами планируется достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы согласно таблице.

Таблица

Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход

и итоги реализации муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDCB0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара

от 29.03.2019 N 188)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Срок реализации | Отчет 2017 | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Итого за период реализации |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Самара | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий городского округа Самара | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа Самара | ед. | 2018 - 2024 | 4 | 15 | 11 | 7 | 20 | 23 | 24 | 25 | 125 |
|  | в том числе количество общественных территорий, благоустроенных дополнительно в 2018 году | ед. | 2018 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Площадь благоустроенных общественных территорий городского округа Самара | тыс. кв. м | 2018 - 2024 | 255,5 | 135,5 | 188,3 | 63,3 | 366,0 | 418,7 | 440,0 | 458,0 | 2069,8 |
|  | в том числе площадь общественных территорий, благоустроенных дополнительно в 2018 году | тыс. кв. м | 2018 |  |  | 105,7 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Доля общественных территорий, по которым проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ, от общего количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара | % | 2018 - 2019 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 |
| Задача 2. Повышение уровня доступности общественных территорий городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля общественных территорий, благоустроенных с учетом нужд инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества благоустроенных общественных территорий городского округа Самара | % | 2018 - 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

4. Перечень мероприятий муниципальной программы

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FFCA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара

от 29.03.2019 N 188)

Для поддержания общественных территорий в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Муниципальная программа.

В муниципальной программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству общественных территорий городского округа Самара.

В соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53374CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8918F9C80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688, к общественным территориям относятся общественные пространства городского округа Самара, которые постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут использоваться в различных целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом требований действующего законодательства.

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий в городском округе Самара, реализуемые в рамках муниципальной программы, планируются с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения и направлены на формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к общественным территориям, расположенным на территории городского округа Самара.

[Перечень](#P417) мероприятий муниципальной программы с указанием планируемых сроков их реализации, ответственного исполнителя, главного распорядителя бюджетных средств, объемов финансирования муниципальной программы по годам приведен в приложении N 1 к настоящей Муниципальной программе.

Необходимость благоустройства общественных территорий, а также перечень видов работ по благоустройству общественных территорий определяются по результатам инвентаризации и поступивших предложений от граждан и организаций в процессе общественных обсуждений.

В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD753E291579D0D6CE9840A0B790F7FA6F24CD299DCAD6A9F5B7B5C5E362D3DE389713FECEo070G) Правительства Российской Федерации N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды" проведена инвентаризация общественных территорий, расположенных на территории городского округа Самара.

По результатам инвентаризации были подготовлены паспорта благоустройства объектов, определен перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве.

[Перечень](#P531) общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2018 - 2024 годах в рамках реализации муниципальной программы, приведен в приложении N 2 к настоящей Муниципальной программе.

Очередность проведения работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы определяется по результатам рейтингового голосования.

[Порядок](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497FFAA3A78CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FFCE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой, был определен постановлением Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 N 1171 "Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы" в части проведения рейтингового голосования в 2018 году. [Порядок](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496F8A53A76CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FFCE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) проведения и организации голосования по отбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в рамках реализации муниципальной программы в последующие годы, установлен постановлением Администрации городского округа Самара от 21.01.2019 N 38 "Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы".

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в текущем году, формируется главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара на каждый текущий год до 1 апреля соответствующего года с учетом результатов рейтингового голосования по выбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной программой, в рамках выделенных бюджетных ассигнований на текущий финансовый год и включается в муниципальную программу.

В ходе реализации муниципальной программы в Перечень общественных территорий городского округа Самара, планируемых к благоустройству в 2018 - 2024 годы в соответствии с муниципальной программой, вносятся изменения в соответствии с текущим состоянием общественной территории и обращениями жителей.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству общественных территорий определяется Самарским Центром по Ценообразованию в Строительстве в соответствии с [методикой](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD753E291579D0D6CD9641A0B09FF7FA6F24CD299DCAD6A9E7B7EDC9E166CDDF3C8245AF8B5C7B807168A11597891384o37FG) определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004.), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 N 15/1.

Благоустройство общественных территорий осуществляется на основании проекта комплексного благоустройства каждой общественной территории.

5. Обоснование ресурсного обеспечения

муниципальной программы

Реализация мероприятия муниципальной программы осуществляется за счет бюджета городского округа Самара.

Кроме того, в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53374CB7EC29AD0FCA7F7EB9CB02298D2388D0FFFCD17748274o77FG) Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688 "Об утверждении государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городской среды" на 2018 - 2022 годы" планируется предоставление субсидий местным бюджетам за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, на поддержку муниципальных программ по формированию комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы.

Главным распорядителем средств бюджета городского округа Самара на реализацию муниципальной программы является Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 2 788 863,87 тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FCC90222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2018 год - 217 137,90 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FCC70222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2019 год - 339 038,90 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FCC60222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2020 год - 279 724,60 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDCF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2021 год - 976 481,22 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDCE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2022 год - 325 493,75 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDCD0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2023 год - 325 493,75 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDCC0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2024 год - 325 493,75 тыс. руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDCB0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

Выполнение мероприятий муниципальной программы предусматривает софинансирование за счет средств бюджета городского округа Самара, которое составляет не менее 10% от общего объема финансирования.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDCA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет 386 361,62 тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDC90222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2018 год - 27 299,21 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDC80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2019 год - 43 240,0 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDC70222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2020 год - 120 526,2 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FDC60222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2021 год - 97 648,1 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FACF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2022 год - 32 549,37 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FACE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2023 год - 32 549,37 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FACD0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2024 год - 32 549,37 тыс. руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FACC0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Самара может уточняться в процессе формирования местного бюджета на соответствующий финансовый год.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FACB0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

Кроме того, существует потребность в дополнительном финансировании мероприятия муниципальной программы для выполнения условий софинансирования в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53374CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8918F9C80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Самарской области "Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688, в размере 2 402 502,25 тыс. руб., в том числе по годам:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FACA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2018 год - 189 838,69 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FAC90222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2019 год - 295 798,90 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FAC80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2020 год - 159 198,40 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FAC70222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2021 год - 878 833,12 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FAC60222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2022 год - 292 944,38 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FBCF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2023 год - 292 944,38 тыс. руб.;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FBCE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

2024 год - 292 944,38 тыс. руб.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FBCD0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 03.12.2019 N 901)

Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих бюджетов.

Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.

6. Описание мер муниципального регулирования

в соответствующей сфере, направленных на достижение целей

муниципальной программы

Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач муниципальной программы и включают в себя следующие муниципальные правовые акты:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FECD0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 30.03.2018 N 209)

[постановление](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FCA43577CB7EC29AD0FCA7F7EB9CB02298D2388D0FFFCD17748274o77FG) Администрации городского округа Самара от 06.10.2017 N 895 "О мерах по реализации на территории городского округа Самара приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2018 - 2022 годах";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FECB0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 30.03.2018 N 209)

[постановление](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497FFAA3A78CB7EC29AD0FCA7F7EB9CB02298D2388D0FFFCD17748274o77FG) Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 N 1171 "Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FECA0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 30.03.2018 N 209)

[постановление](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497FFAD3573CB7EC29AD0FCA7F7EB9CB02298D2388D0FFFCD17748274o77FG) Администрации городского округа Самара от 16.02.2018 N 91 "Об утверждении перечня общественных территорий, отобранных для проведения голосования по отбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы";

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FEC90222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 30.03.2018 N 209)

постановление Администрации городского округа Самара от 28.02.2018 N 122 "О назначении голосования по выбору общественных территорий городского округа Самара, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы".

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FEC80222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 30.03.2018 N 209)

В соответствии с положениями [Порядка](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FAAA3372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FCCE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 (далее - Порядок), в сроки, установленные Порядком, в рамках реализации муниципальной программы будет проводиться постоянный мониторинг и при необходимости корректировка данных, а также принятие постановлений Администрации городского округа Самара о внесении изменений в муниципальную программу. В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем муниципальной программы будет проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы.

7. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации муниципальной программы, исходя из ее содержания.

Организацию управления процессом реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы, в том числе:

организовывает реализацию программных мероприятий;

осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;

корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации муниципальной программы.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

[Методика](#P929) комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы приведена в приложении N 3 к муниципальной программе согласно [приложениям N 2](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FAAA3372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8914FDCF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) и [N 5](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495FAAA3372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8912FAC60222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) к Порядку.

Заместитель главы

городского округа - руководитель

Департамента городского хозяйства

и экологии Администрации

городского округа Самара

А.С.СЕМЕНОВ

Приложение N 1

к Муниципальной программе

городского округа Самара

"Комфортная городская среда"

на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

"КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B495F9A53671CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8911FBCC0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара  от 03.12.2019 N 901) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Главный распорядитель бюджетных средств | Срок реализации Программы | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | Всего | |
| местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| 1. | Благоустройство общественных территорий городского округа Самара | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 2018 - 2024 | 26898,60 | 189838,69 | 42895,00 | 295798,90 | 120526,20 | 159198,40 | 97648,10 | 878833,12 | 32549,37 | 292944,38 | 32549,37 | 292944,38 | 32549,37 | 292944,38 | 385616,01 | 2402502,25 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий г.о. Самара |
| 2. | Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий городского округа Самара | ДГХиЭ | ДГХиЭ | 2018 - 2019 | 400,61 | 0,00 | 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745,61 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 27299,21 | 189838,69 | 43240,00 | 295798,90 | 120526,20 | 159198,40 | 97648,10 | 878833,12 | 32549,37 | 292944,38 | 32549,37 | 292944,38 | 32549,37 | 292944,38 | 386361,62 | 2402502,25 |  |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

городского округа Самара

"Комфортная городская среда"

на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА,

ПЛАНИРУЕМЫХ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 - 2024 ГОДАХ В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

"КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910F8CF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара  от 29.03.2019 N 188) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Район | Наименование общественной территории |
| 1. | Железнодорожный | Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной |
| 2. | Железнодорожный | Сквер по ул. Аэродромной у памятника О. Санфировой |
| 3. | Железнодорожный | Сквер Первых Космонавтов (в районе д. 13 по ул. Гагарина) |
| 4. | Железнодорожный | Крымская площадь |
| 5. | Железнодорожный | Бульвар по ул. Чернореченской |
| 6. | Железнодорожный | Сквер в пос. Толевый |
| 7. | Железнодорожный | Сквер у Поликлиники N 13 |
| 8. | Железнодорожный | Сквер на пересечении улиц Мяги и Гагарина |
| 9. | Железнодорожный | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 75 по ул. Гагарина) |
| 10. | Железнодорожный | Парк Щорса |
| 11. | Железнодорожный | Комсомольская площадь |
| 12. | Кировский | Сквер "Дубовый колок с прудом" |
| 13. | Кировский | Территория в районе домов NN 120, 122, 124, 134, 138а, 138, 140, 142, 146 по ул. Ташкентской |
| 14. | Кировский | Территория на пересечении улиц Победы и Юбилейной |
| 15. | Кировский | Территория у УСЦ "Грация" на ул. Победы |
| 16. | Кировский | Сквер на пересечении улиц Победы и Елизарова |
| 17. | Кировский | Бульвар Металлургов |
| 18. | Кировский | Территория в районе дома N 111А по ул. Транзитной |
| 19. | Кировский | Сквер в районе дома N 170 по ул. Ташкентской |
| 20. | Кировский | Территория в районе дома N 383 по проспекту Кирова |
| 21. | Кировский | Пешеходная зона на Березовой аллее в районе домов N 476 и N 478 по проспекту Карла Маркса |
| 22. | Кировский | Пешеходная зона в районе домов N 137 и N 139 по ул. Черемшанской |
| 23. | Кировский | Сквер по Зубчаниновскому шоссе |
| 24. | Кировский | Территория на 18 км Московского шоссе, лесопосадка около завода приборных подшипников |
| 25. | Кировский | Сквер на пересечении улиц Победы и Советской |
| 26. | Кировский | Лесопарк 60-летия Советской власти |
| 27. | Красноглинский | Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка |
| 28. | Красноглинский | Сквер "Октябрь" (пос. Мехзавод) |
| 29. | Красноглинский | Территория в мкр. Крутые ключи, расположенная с торцов домов N 6 и N 13 |
| 30. | Красноглинский | Сквер у ЗАГСа в районе д. 13А по ул. Сергея Лазо в пос. Управленческий |
| 31. | Красноглинский | Сквер по ул. Овчарова |
| 32. | Красноглинский | Сквер у кафе "Радуга" в пос. Управленческий |
| 33. | Красноглинский | Бульвар пос. Береза (от поворота до д. 1 квартала 3 по правую сторону и вдоль дороги на частный сектор) |
| 34. | Красноглинский | Сквер квартала 4 пос. Мехзавод |
| 35. | Красноглинский | Сквер имени академика Н.Д. Кузнецова |
| 36. | Красноглинский | Бульвар по ул. Сергея Лазо |
| 37. | Красноглинский | Бульвар Молодежи |
| 38. | Красноглинский | Сквер "Южный" в пос. Красная Глинка |
| 39. | Красноглинский | Сквер у ДК "Искра" в пос. Красная Глинка |
| 40. | Красноглинский | Сквер у общежития в пос. Красная Глинка |
| 41. | Красноглинский | Сквер в районе д. 5 по ул. Симферопольской |
| 42. | Красноглинский | Сквер у кинотеатра "Космос" в пос. Управленческий |
| 43. | Красноглинский | Сквер в районе д. 11 - 13 по ул. Ногина |
| 44. | Куйбышевский | Сквер по ул. Зеленой |
| 45. | Куйбышевский | Сквер Ветеранов (в районе д. 31 по Пугачевскому тракту) |
| 46. | Куйбышевский | Сквер Нефтяников |
| 47. | Куйбышевский | Сквер Речников (ул. Флотская) |
| 48. | Куйбышевский | Сквер имени Куйбышева |
| 49. | Куйбышевский | Территория "Дубовая Роща" (ЖК "Волгарь") |
| 50. | Куйбышевский | Сквер Памяти погибшим воинам-односельчанам |
| 51. | Куйбышевский | Сквер Скорбящей Матери |
| 52. | Куйбышевский | Ерик Парк (ЖК "Волгарь") |
| 53. | Ленинский | Сквер Мичурина (в районе пересечения улиц Буянова, Полевой и Мичурина) |
| 54. | Ленинский | Сквер у Губернского рынка |
| 55. | Ленинский | Бульвар в районе Вилоновского спуска от границы 1-й очереди набережной реки Волги до Центральной спасательной станции |
| 56. | Ленинский | Бульвар по ул. Мичурина от ул. Владимирской до ул. Дачной |
| 57. | Ленинский | Сквер у памятника Чапаеву |
| 58. | Ленинский | Сквер на пересечении улиц Ярмарочной и Самарской |
| 59. | Ленинский | Сквер Аксаковых в районе д. 161 по ул. Фрунзе |
| 60. | Ленинский | Сквер имени Петра Львовича Монастырского (в районе пересечения улиц Фрунзе и Вилоновской) |
| 61. | Ленинский | Ильинская площадь |
| 62. | Ленинский | Чкаловский сквер N 1 |
| 63. | Ленинский | Чкаловский сквер N 2 |
| 64. | Ленинский | Сквер Галактионова |
| 65. | Ленинский | Территория, прилегающая к цирку, Дворцу спорта |
| 66. | Ленинский | Сквер Пушкина (в районе пересечения улиц Куйбышева, Вилоновской и Фрунзе) |
| 67. | Ленинский | Сквер по улице Коммунистической |
| 68. | Ленинский | Территория, прилегающая к зданию Думы городского округа Самара |
| 69. | Ленинский | Территория, прилегающая к Самарской Губернской Думе |
| 70. | Октябрьский | Бульвар вдоль улицы Осипенко от д. 22 по ул. Ново-Садовой до ул. Лесной |
| 71. | Октябрьский | Бульвар Челюскинцев |
| 72. | Октябрьский | Сквер в районе д. 10 по пр. Масленникова |
| 73. | Октябрьский | Сквер в районе д. 22 - 24 по ул. Ново-Садовой |
| 74. | Октябрьский | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (около д. 68 по ул. Гагарина) |
| 75. | Октябрьский | Сквер в районе д. 6 по ул. Часовой /ул. Ерошевского |
| 76. | Октябрьский | Площадь имени Д.И. Козлова |
| 77. | Октябрьский | Территория Постникова оврага |
| 78. | Октябрьский | Сквер Памяти Борцов Революции (в районе пересечения улиц Луначарского и Ново-Садовой), в том числе территория, прилегающая к объекту культурного наследия "Фабрика-кухня завода им. Масленникова, арх. Е.Н. Максимова, 1932 г." |
| 79. | Октябрьский | "Загородный" центральный парк культуры и отдыха имени Горького |
| 80. | Октябрьский | Бульвар Осипенко от ул. Мичурина до пр. Ленина |
| 81. | Октябрьский | Сквер в районе д. 32 по ул. Осипенко |
| 82. | Октябрьский | Бульвар, соединяющий 2-ю и 4-ю очереди Набережной реки Волги |
| 83. | Октябрьский | Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко |
| 84. | Октябрьский | Территория детской площадки, прилегающая к бульвару по ул. Челюскинцев |
| 85. | Октябрьский | Сквер в районе д. 8 по ул. Ново-Садовой |
| 86. | Октябрьский | Сквер у Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара |
| 87. | Октябрьский | Сквер у областной библиотеки |
| 88. | Октябрьский | Сквер на площади Памяти |
| 89. | Октябрьский | Сквер на площади Героев 21-й Армии |
| 90. | Октябрьский | Сквер у проходной ГП "ЗИМ" (ул. Ново-Садовая около д. 106) |
| 91. | Промышленный | Сквер "Солнечная поляна" между домами NN 236 - 244 по ул. Ново-Садовой |
| 92. | Промышленный | Сквер в районе д. 115 по ул. Георгия Димитрова |
| 93. | Промышленный | Бульвар по ул. Стара-Загора от пр. Кирова до ул. Ново-Вокзальной |
| 94. | Промышленный | Детский сквер по ул. Победы |
| 95. | Промышленный | Воронежский бульвар N 1 |
| 96. | Промышленный | Сквер Памяти Ветеранов (в районе д. 5 по ул. Силина) |
| 97. | Промышленный | Сквер в районе д. 29 по ул. Демократической |
| 98. | Промышленный | Парк "Воронежские озера" |
| 99. | Промышленный | Городской парк культуры и отдыха "Молодежный" |
| 100. | Промышленный | Территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной |
| 101. | Промышленный | Аллея Трудовой Славы |
| 102. | Промышленный | Сквер Советско-Болгарской Дружбы |
| 103. | Промышленный | Воронежский бульвар N 2 |
| 104. | Промышленный | Сквер по ул. Двадцать второго Партсъезда |
| 105. | Промышленный | Сквер Калинина (в районе пересечения улиц Калинина, Победы и Воронежской) |
| 106. | Самарский | Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой |
| 107. | Самарский | Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади |
| 108. | Самарский | Территория от ул. Комсомольской до ул. Венцека |
| 109. | Самарский | Сквер на Хлебной площади |
| 110. | Самарский | Сквер на пересечении улиц Степана Разина и Князя Григория Засекина |
| 111. | Самарский | Территория на пересечении улиц Кутякова и Водников |
| 112. | Самарский | Сквер "Три вяза" |
| 113. | Самарский | Площадь Дзержинского |
| 114. | Самарский | Сквер Высоцкого (в районе пересечения улиц Самарской, Ленинградской и Галактионовской) |
| 115. | Советский | Сквер Самарских Космонавтов (в районе пересечения улиц Гагарина и Победы) |
| 116. | Советский | Сквер Чехова (в районе д. 1 по переулку Карякина) |
| 117. | Советский | Сквер "Родничок надежды" в районе д. 77 - 81 по ул. Аэродромной |
| 118. | Советский | Парк Дружбы |
| 119. | Советский | Сквер Авиаконструкторов (на пересечении улиц Победы и Ново-Вокзальной) |
| 120. | Советский | Сквер на пересечении улиц Авроры и Гагарина (в районе д. 74 и д. 77 по ул. Гагарина) |
| 121. | Советский | Сквер Энтузиастов (в районе д. 79 по ул. Аэродромной) |
| 122. | Советский | Сквер "Самарец" |
| 123. | Советский | Территория по ул. Авроры (нечетная сторона) в границах улиц Мориса Тореза, Аэродромной |
| 124. | Советский | Территория в границах улиц Советской Армии и Блюхера |
| 125. | Советский | Сквер Маяковского (в районе пересечения улиц Гагарина, Запорожской и Планерного переулка) |

Приложение N 3

к Муниципальной программе

городского округа Самара

"Комфортная городская среда"

на 2018 - 2024 годы

МЕТОДИКА

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "КОМФОРТНАЯ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА" НА 2018 - 2022 ГОДЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FFCF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара  от 30.03.2018 N 209) |

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара "Комфортная городская среда" на 2018 - 2022 годы (далее - муниципальная программа) будет осуществляться Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара в течение всего срока ее реализации, а также по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий

муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий муниципальной программы.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальной программе "прямых" показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:



Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальной программе "обратных" показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FFCF0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара от 30.03.2018 N 209)



(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FFCD0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара

от 30.03.2018 N 209)

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);



- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;



Fплан - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

Fфакт - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.

Вывод о результативности реализации муниципальной программы делается на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Значение показателя результативности муниципальной программы (R) | Результативность муниципальной программы |
| При значении R более или равном 80% или менее или равном 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 100%;  при значении R более 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы, равной 100% | высокая |
| При значении R более или равном 80% и менее или равном 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80% и менее 100%;  при значении R более 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80% или менее 100% | эффективная |
| При значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80%;  при значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80% и менее 100%;  при значении R менее 80% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100%;  при значении R более или равном 80% и менее или равном 100%, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80%;  при значении R более 100% и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80% | низкая |

Приложение N 4

к Муниципальной программе

городского округа Самара

"Комфортная городская среда"

на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПОДЛЕЖАЩИХ

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2018 ГОДУ

В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

САМАРА "КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B497F8A43079CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910FFCC0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара  от 30.03.2018 N 209) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Район | Наименование общественной территории |
| 1. | Железнодорожный | Бульвар по ул. Революционной от ул. Гагарина до ул. Аэродромной |
| 2. | Кировский | Сквер "Дубовый колок с прудом" |
| 3. | Красноглинский | Сквер 2 квартала пос. Красная Глинка |
| 4. | Куйбышевский | Сквер по ул. Зеленой |
| 5. | Куйбышевский | Сквер Ветеранов (в районе д. 31 по Пугачевскому тракту) |
| 6. | Ленинский | Сквер Мичурина (в районе пересечения улиц Буянова, Полевой и Мичурина) |
| 7. | Октябрьский | Бульвар вдоль улицы Осипенко от д. 22 по ул. Ново-Садовой до ул. Лесной |
| 8. | Октябрьский | Бульвар Челюскинцев |
| 9. | Октябрьский | Сквер в районе д. 10 по пр. Масленникова |
| 10. | Промышленный | Сквер "Солнечная поляна" между домами NN 236 - 244 по ул. Ново-Садовой |
| 11. | Промышленный | Сквер в районе д. 115 по ул. Георгия Димитрова |
| 12. | Самарский | Сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой |
| 13. | Самарский | Территория, прилегающая к трамвайному кольцу на Хлебной площади |
| 14. | Советский | Сквер Самарских Космонавтов (в районе пересечения улиц Гагарина и Победы) |
| 15. | Советский | Сквер Чехова (в районе д. 1 по переулку Карякина) |

Приложение N 5

к Муниципальной программе

городского округа Самара

"Комфортная городская среда"

на 2018 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ПОДЛЕЖАЩИХ

В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 2019 ГОДУ

В СООТВЕТСТВИИ С МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

САМАРА "КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА" НА 2018 - 2024 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [Постановлением](consultantplus://offline/ref=193A52431F01DCD0DD75202403158CDECA9B1BA9B496FBA83372CB7EC29AD0FCA7F7EB9CA222C0DE3A8910F8CE0222D33123AD158D951287288A126Bo87BG) Администрации городского округа Самара  от 29.03.2019 N 188) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Район | Наименование общественной территории |
| 1. | Кировский | Бульвар Металлургов |
| 2. | Промышленный | Территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия по ул. Ново-Садовой и ул. Солнечной |
| 3. | Железнодорожный | Крымская площадь |
| 4. | Октябрьский | Сквер по пр. Ленина от ул. Первомайской до ул. Осипенко |