Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 марта 2016 г. N 361

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

САМАРА "ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара  от 28.12.2016 [N 1655](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8B719E9C616729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4BAB91B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG), от 09.08.2017 [N 695](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8A7E99926F6729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4BAB91B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG), от 15.12.2017 [N 1070](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789A93616A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 29.12.2017 [N 1137](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789B9D686874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 23.04.2018 [N 300](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789F99616D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 30.07.2018 [N 603](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8278929F6D6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 09.10.2018 [N 838](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799B9B6C6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 25.12.2018 [N 1027](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279999C6E6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.04.2019 [N 202](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 07.06.2019 [N 351](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279939D6E6A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 31.07.2019 [N 486](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9B9D696474385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.10.2019 [N 733](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A99936C6574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 08.11.2019 [N 842](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9E92696874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 06.12.2019 [N 917](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9B616574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G)) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A9913905B992AE287C8087D905847F91CD3438726F0818CF639B3C0A3061C7F9D2E1EA1EA398E135563043FA1D86b8ZEG) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9D686E74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4AAF9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара", [Уставом](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9A9F6D6474385748C936DB7C0C672286FF87B0AF48A69FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) городского округа Самара Самарской области в целях обеспечения организации благоустройства территории городского округа Самара постановляю:

1. Утвердить муниципальную [программу](#P36) городского округа Самара "Цветущий город" на 2016 - 2020 годы согласно приложению N 1.

2. Рекомендовать администрациям внутригородских районов городского округа Самара, организациям любых организационно-правовых форм и форм собственности принимать участие в цветочном оформлении территорий внутригородских районов городского округа Самара согласно [приложению N 2](#P600).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 апреля 2016 г.

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

Глава

городского округа

О.Б.ФУРСОВ

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации городского округа Самара

от 31 марта 2016 г. N 361

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА "ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД"

НА 2016 - 2020 ГОДЫ

(далее - Программа)

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара  от 28.12.2016 [N 1655](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8B719E9C616729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4BA891B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG), от 09.08.2017 [N 695](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8A7E99926F6729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4BAB91B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG), от 15.12.2017 [N 1070](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789A93616A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 29.12.2017 [N 1137](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789B9D686874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 23.04.2018 [N 300](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789F99616D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 30.07.2018 [N 603](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8278929F6D6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 09.10.2018 [N 838](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799B9B6C6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 25.12.2018 [N 1027](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279999C6E6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.04.2019 [N 202](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 07.06.2019 [N 351](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279939D6E6A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 31.07.2019 [N 486](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9B9D696474385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.10.2019 [N 733](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A99936C6574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G),  от 08.11.2019 [N 842](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9E92696874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 06.12.2019 [N 917](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9B616574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G)) |

Паспорт Программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ | - | муниципальная программа городского округа Самара "Цветущий город" на 2016 - 2020 годы |
| ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ | - | поручение первого заместителя главы городского округа Самара В.А. Василенко от 15 января 2016 г. |
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - | Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара |
| ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ | - | формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры |
| ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ |  | 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа.  2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа |
| ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ПРОГРАММЫ | - | 1. Площадь посадки цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения.  2. Площадь посадки цветов на набережной реки Волги.  3. Количество вновь установленных ландшафтных скульптур.  4. Количество вновь установленных устройств для мобильного и вертикального озеленения (с посадкой цветов).  5. Количество посаженных кустарников.  6. Количество социально-культурных мероприятий, проведенных в целях демонстрации опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства |
| (раздел в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9DEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 04.04.2019 N 202) | | |
| ПОДПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ | - | Программа не содержит подпрограмм |
| ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | - | реализация Программы рассчитана на период с 2016 по 2020 годы. Начало - 1 апреля 2016 г., окончание - 31 декабря 2020 г.  Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы |
| ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПРОГРАММЫ | - | источником финансирования Программы является бюджет городского округа Самара.  Общий объем финансирования Программы составляет 361 361,8 тыс. рублей, в том числе:  2016 год - 55 240,6 тыс. рублей;  2017 год - 87 734,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 14 613,5 тыс. рублей;  2018 год - 85 116,0 тыс. рублей;  2019 год - 77 999,5 тыс. рублей;  2020 год - 69 884,3 тыс. рублей |
| (в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара от 09.08.2017 [N 695](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8A7E99926F6729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4BA891B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG), от 29.12.2017 [N 1137](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789B9D686874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 23.04.2018 [N 300](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789F99616D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 30.07.2018 [N 603](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8278929F6D6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 09.10.2018 [N 838](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799B9B6C6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 25.12.2018 [N 1027](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279999C6E6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.04.2019 [N 202](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAF9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 07.06.2019 [N 351](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279939D6E6A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 31.07.2019 [N 486](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9B9D696474385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.10.2019 [N 733](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A99936C6574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 08.11.2019 [N 842](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9E92696874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 06.12.2019 [N 917](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9B616574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G)) | | |
| ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ |  | 1. Увеличение площади цветников на территориях скверов, бульваров, других объектов озеленения и набережной реки Волги.  2. Внедрение современных подходов к созданию цветников на территориях скверов, бульваров, других объектов озеленения и набережной реки Волги.  3. Создание на территории городского округа новых композиций с использованием приемов ландшафтной архитектуры.  4. Увеличение количества установленных на территории городского округа устройств для мобильного и вертикального озеленения.  5. Насыщение объектов городского озеленения цветущими и декоративно-лиственными кустарниками.  6. Создание условий для демонстрации юридическими и физическими лицами опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства посредством организации и проведения ежегодных социально-культурных мероприятий (фестивалей) |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ |  | В целях реализации Программы используются следующие специальные термины:  ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ - декорирование вертикальных плоскостей вьющимися, лазающими, ниспадающими растениями.  ЛУКОВИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ - травянистые растения, многолетней частью которых являются разного типа луковицы.  ТРЕЛЬЯЖ, ШПАЛЕРА - легкие деревянные или металлические конструкции в виде решетки для озеленения вьющимися или опирающимися растениями.  УСТРОЙСТВА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО И ВЕРТИКАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ - трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.  ЦВЕТНИК - участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, дву- или многолетними цветочными растениями.  ЦВЕТОЧНИЦЫ, ВАЗОНЫ - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения |
| (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8B719E9C616729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4BA691B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG) Администрации городского округа Самара от 28.12.2016 N 1655) | | |

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена

Программа

Цветники являются неотъемлемым элементом парков, скверов, бульваров. Цветущие и декоративно-лиственные растения при правильном сочетании позволяют гармонизировать городской ландшафт, оказывают позитивное влияние на эмоциональное состояние людей. Создание красивого цветочного убранства - это многогранная задача, так как при выборе типа цветочного оформления в каждом отдельном случае следует учитывать все архитектурно-планировочные и художественные особенности городской среды. При решении данной задачи следует принимать во внимание множество факторов: время цветения, окраску растений, высоту и форму кустов, биологические особенности растений и т.д.

Очень часто при ландшафтном оформлении территории цветы используют в сочетании с древесно-кустарниковыми растениями. При этом цветущие и декоративно-лиственные кустарники (сирень, чубушник, шиповник, розы и другие) могут занимать ведущее место в композиции.

Согласно паспортам учетных объектов площадь цветников на озелененных территориях общего пользования городского округа Самара (скверы, бульвары) составляет 14 тыс. м2. На набережной реки Волги - почти 3 тыс. м2. Для цветочного оформления городского округа в весенний период ежегодно на сменяемых цветниках осенью года, предшествующего периоду цветения, высаживается более 2 тыс. м2 луковичных растений. На протяжении последних лет практически не устраиваются цветники вдоль улично-дорожной сети. Особое внимание следует уделить ландшафтному оформлению въездов в городской округ:

со стороны Стромиловского шоссе;

с Южного шоссе/ул. Уральской;

с Кировского моста;

со стороны пос. Стройкерамика;

с Московского шоссе в районе торгового центра "Мега";

со стороны пос. Царевщина.

Учитывая большую значимость цветущих растений для формирования комфортного жизненного пространства, целесообразно ежегодно увеличивать площадь цветников с учетом внедрения современных подходов (устройство непрерывно цветущих клумб, использование новых видов растений, высадка цветов с учетом пространственного восприятия композиции и др.).

Индивидуальность городскому пространству может придать установка на транспортных развязках, в парках и скверах ландшафтных (цветочных) часов. На городских территориях, имеющих дефицит открытых пространств, пригодных для устройства цветников, целесообразно использовать устройства для мобильного и вертикального озеленения (трельяжи, шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны). В 2015 году на территории городского округа Самара было установлено 186 устройств для вертикального озеленения, 20 ландшафтных скульптур на территории скверов, парков, набережной реки Волги, транспортных развязок.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8B719E9C616729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4BA791B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG) Администрации городского округа Самара от 28.12.2016 N 1655)

В скверах на площади имени Куйбышева созданы ландшафтные композиции "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", посвященные одноименным балетам, включенным в репертуар Самарского Академического театра оперы и балета. Струковский сад украшают ландшафтные скульптуры "Шахматы", "Бегемот-садовник", "Козочка". На площади имени Д.И. Козлова находится ландшафтная композиция "Космопарк", на транспортной развязке улиц Двадцать второго Партсъезда и ул. Стара-Загора установлена скульптура "Пчела", на набережной реки Волги - "Аленький цветочек". В 2014 году на территории парка Дружбы появилась композиция "Белоснежка и семь гномов". Данная положительная практика должна быть продолжена.

Ежегодно начиная с 2004 года Администрацией городского округа Самара в целях демонстрации горожанам опыта и результатов работы предприятий, организаций и жителей в сфере озеленения и ландшафтного дизайна проводится фестиваль цветов, который ежегодно посещают десятки тысяч жителей и гостей города. В фестивале принимают участие представители организаций и предприятий, работающих в сфере озеленения, как Самарской области, так и других субъектов Российской Федерации.

Участникам фестиваля предоставляются презентационные площадки для демонстрации передовых разработок и технологий в озеленении городских территорий, выставки-продажи зеленых насаждений и товаров для садоводства, и (или) определен участок для создания ландшафтной композиции. Итоги фестиваля указывают на большую значимость данного социально-культурного мероприятия для жителей города и необходимость его ежегодного проведения.

Учитывая сложность всех поставленных задач, а также необходимость выработки комплексного и системного их решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках муниципальной программы с использованием программно-целевого метода.

Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться наибольшего эффективного обеспечения организации благоустройства территории городского округа Самара.

2. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы,

конечные результаты ее реализации, характеризующие целевое

состояние (изменение состояния) в сфере реализации Программы

Целью Программы является формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры.

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач:

1. Развитие цветочного оформления территории городского округа.

2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа.

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 годы, начало реализации - 1 апреля 2016 г., окончание - 31 декабря 2020 г. Реализация Программы не предусматривает выделение этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Планируется, что конечными результатами реализации Программы будут являться:

увеличение площади цветников на территориях скверов, бульваров, других объектов озеленения и набережной реки Волги;

внедрение современных подходов к созданию цветников на территориях скверов, бульваров, других объектов озеленения и набережной реки Волги;

создание на территории городского округа новых композиций с использованием приемов ландшафтной архитектуры;

увеличение количества установленных на территории городского округа устройств для мобильного и вертикального озеленения;

насыщение объектов городского озеленения цветущими и декоративно-лиственными кустарниками;

создание условий для демонстрации юридическими и физическими лицами опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства посредством организации и проведения ежегодных социально-культурных мероприятий (фестивалей).

В целом выполнение программных мероприятий будет способствовать повышению эстетико-художественных качеств городской среды. Принятие Программы не повлечет за собой негативных экологических последствий.

В целях определения динамики изменения показателей (индикаторов), сравнения текущих значений показателей с их целевыми значениями, характеризующих результативность программных мероприятий, предусмотрена ежегодная комплексная оценка эффективности реализации Программы в соответствии с [методикой](#P541), приведенной в приложении N 2 к настоящей Программе.

3. Перечень показателей (индикаторов) Программы

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

Перечень индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы, приведен в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) | Ед. изм. | Срок реализации | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) | | | | | |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого за период реализации |
| Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа | | | | | | | | | |
| 1.1. | Площадь посадки цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения | тыс. м2 | 2016 - 2020 | 19,8 | 28,3 | 36,4 | 35,8 | 29,1 | 149,4 |
| (п. 1.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9B616574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 06.12.2019 N 917) | | | | | | | | | |
| 1.2. | Площадь посадки цветов на набережной реки Волги | тыс. м2 | 2016 - 2020 | 3,4 | 0,25 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 12,95 |
| (п. 1.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789A93616A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 15.12.2017 N 1070) | | | | | | | | | |
| Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество вновь установленных ландшафтных скульптур | шт. | 2016 - 2019 | 11 | 16 | 20 | 1 |  | 48 |
| (п. 2.1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279939D6E6A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE93EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 07.06.2019 N 351) | | | | | | | | | |
| 2.2. | Количество вновь установленных устройств для мобильного и вертикального озеленения (с посадкой цветов) | шт. | 2016 - 2020 | 40 | 284 | 145 | 198 | 198 | 865 |
| (п. 2.2 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAA98EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 04.04.2019 N 202) | | | | | | | | | |
| 2.3. | Исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAB99EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 04.04.2019 N 202 | | | | | | | | |
| 2.4. | Количество посаженных кустарников | тыс. шт. | 2016 - 2020 | 2,8 | 4,1 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 15,3 |
| (п. 2.4 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAB9EEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 04.04.2019 N 202) | | | | | | | | | |
| 2.5. | Количество социально-культурных мероприятий, проведенных в целях демонстрации опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства | шт. | 2016, 2017, 2019 | 1 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| (п. 2.5 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279939D6E6A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC9BEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 07.06.2019 N 351) | | | | | | | | | |

4. Перечень мероприятий Программы

Мероприятия Программы структурируются в соответствии с предусмотренными Программой задачами. [Перечень](#P291) основных мероприятий, включая сроки реализации, исполнителей, суммы расходов по годам, указан в приложении N 1 к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

[Мероприятия](#P291) Программы финансируются за счет средств бюджета городского округа Самара, предусмотренных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, установленном бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами. Потребность в необходимых ресурсах на проведение мероприятий Программы рассчитана исходя из цен 2015 года с учетом предполагаемых коэффициентов инфляции.

Общий объем финансирования Программы составляет 361 361,8 тыс. рублей, в том числе:

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара от 09.08.2017 [N 695](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8A7E99926F6729325F11C534DC73537025CFF386B0AE4FA791B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG), от 29.12.2017 [N 1137](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789B9D686874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 23.04.2018 [N 300](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789F99616D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAD9FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 30.07.2018 [N 603](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8278929F6D6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC9BEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 09.10.2018 [N 838](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799B9B6C6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 25.12.2018 [N 1027](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279999C6E6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.04.2019 [N 202](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BA99FEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 07.06.2019 [N 351](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279939D6E6A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAD99EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 31.07.2019 [N 486](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9B9D696474385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC98EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.10.2019 [N 733](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A99936C6574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 08.11.2019 [N 842](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9E92696874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC98EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 06.12.2019 [N 917](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9B616574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC98EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G))

2016 год - 55 240,6 тыс. рублей;

2017 год - 87 734,9 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность 14 613,5 тыс. рублей;

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789B9D686874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE93EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 29.12.2017 N 1137)

2018 год - 85 116,0 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 [N 300](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789F99616D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAD9CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 30.07.2018 [N 603](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8278929F6D6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC98EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 09.10.2018 [N 838](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799B9B6C6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE93EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 25.12.2018 [N 1027](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279999C6E6B74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE93EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G))

2019 год - 77 999,5 тыс. рублей;

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 [N 300](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789F99616D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAD9DEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.04.2019 [N 202](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BA99CEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 07.06.2019 [N 351](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8279939D6E6A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAD9EEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 31.07.2019 [N 486](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9B9D696474385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC99EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.10.2019 [N 733](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A99936C6574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAE93EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 08.11.2019 [N 842](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9E92696874385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC99EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 06.12.2019 [N 917](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9B616574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC99EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G))

2020 год - 69 884,3 тыс. рублей.

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара от 23.04.2018 [N 300](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789F99616D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAD92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), от 04.04.2019 [N 202](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82799D9E6A6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BA99DEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G))

Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со [статьями 69](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A9913905B992AE287C8087DF008B7891CD3438726F0818CF639B3C0A3262C7F28DE4FF0FFB97E72F49335FE61F8786b0Z4G), [69.1](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A9913905B992AE287C8087DF008B7891CD3438726F0818CF639B3C0A3261C0FB86B4A51FFFDEB026553643F91F99850DFFbCZ6G) Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд; предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам); предоставление субсидии бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания.

6. Описание мер муниципального регулирования

в соответствующей сфере, направленных на достижение цели

Программы

В соответствии с положениями [пункта 1.4](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9D686E74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAD92EE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 N 1126 (далее - Порядок), в сроки, установленные [Порядком](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9D686E74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC9BEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G), планируется принятие постановлений Администрации городского округа Самара "О внесении изменений в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789A9E606574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAF9BEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) городского округа Самара "Благоустройство парков и скверов городского округа Самара" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 28.12.2012 N 1849", "О внесении изменений в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789B936B6F74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4EA99BEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) городского округа Самара "Озеленение территории городского округа Самара" на 2013 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.12.2012 N 1627" и "О внесении изменений в муниципальную [программу](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9E926C6D74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAF9BEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) городского округа Самара "Поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа Самара" на 2015 - 2019 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 23.10.2014 N 1567".

7. Механизм реализации Программы

Программой определен круг ответственных исполнителей мероприятий Программы: Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара (ДГХиЭ), Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара (ДФКиС).

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A82789A93616A74385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAA9DEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара от 15.12.2017 N 1070)

Контроль за целевым расходованием выделенных бюджетных средств осуществляет соответствующий главный распорядитель бюджетных средств Администрации городского округа Самара.

Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на Департамент городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара.

Ответственный исполнитель [мероприятий](#P291) Программы несет ответственность за организацию и исполнение соответствующих мероприятий Программы.

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации

Программы

[Методика](#P541) комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 2 к настоящей Программе.

Первый заместитель главы

городского округа Самара

В.А.ВАСИЛЕНКО

Приложение N 1

к Муниципальной программе

городского округа Самара

"Цветущий город" на 2016 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

"ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A827A9C9B616574385748C936DB7C0C672286FF87B0AE4BAC9EEE7F067608F51F83990CFCD13DE914b4Z9G) Администрации городского округа Самара  от 06.12.2019 N 917) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственные исполнители | Соисполнители | Сроки реализации | Объем финансирования по годам (в разрезе источников финансирования), тыс. руб. | | | | | | Ожидаемый результат |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель - формирование эстетико-художественных качеств городской среды методом ландшафтной архитектуры | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Развитие цветочного оформления территории городского округа | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Посадка цветов в скверах, на бульварах и на других объектах озеленения (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара) | ДГХиЭ |  | 2016 - 2020 | 48435,9 | 70779,6 | 71786,5 | 70501,3 | 62400,0 | 314893,1 | Увеличение в 3 раза по сравнению с 2015 г. площади цветников на территориях скверов, бульваров и других объектов озеленения |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 9010,2 |  |  |  |  |
| 1.2. | Посадка цветов на набережной реки Волги | ДГХиЭ |  | 2016 - 2020 | 2121,0 | 2258,9 | 2383,1 | 2514,2 | 2652,5 | 9808,7 | Внедрение современных подходов к созданию цветников |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 2121,0 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 50556,9 | 73038,5 | 74169,6 | 73015,5 | 65052,5 | 324701,8 |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 11131,2 |  |  |  |  |
| Задача 2. Внедрение приемов ландшафтной архитектуры в озеленении городского округа | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Установка ландшафтных скульптур (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара) | ДГХиЭ |  | 2016 - 2019 | 982,8 | 4264,0 | 4669,3 | 157,5 |  | 9090,8 | Создание на территории городского округа новых композиций с использованием приемов ландшафтной архитектуры |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 982,8 |  |  |  |  |
| 2.2. | Установка устройств для мобильного и вертикального озеленения с посадкой цветов (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара) | ДГХиЭ |  | 2016 - 2020 | 1317,4 | 5392,5 | 3415,0 | 2228,6 | 2351,2 | 13498,4 | Увеличение в 2 раза по сравнению с 2015 г. количества установленных на территории городского округа устройств для мобильного и вертикального озеленения |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 1206,3 |  |  |  |  |
| 2.3. | Посадка кустарников (в т.ч. на въездах в городской округ в пределах границ городского округа Самара) | ДГХиЭ |  | 2016 - 2020 | 1293,2 | 3442,4 | 2862,1 | 2351,3 | 2480,6 | 11136,4 | Насыщение объектов городского озеленения цветущими и декоративно-лиственными кустарниками |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 1293,2 |  |  |  |  |
| 2.4. | Проведение социально-культурного мероприятия "Фестиваль цветов" | ДГХиЭ (с 31.03.2016 до 26.06.2017, с 11.01.2019) |  | 2016, 2019 | 1090,3 |  |  | 246,6 |  | 1336,9 | Создание условий для демонстрации юридическими и физическими лицами опыта и результатов работы в сфере озеленения и цветоводства посредством организации и проведения ежегодных социально-культурных мероприятий (фестивалей) |
| ДФКиС (с 26.06.2017 до 11.01.2019) |  | 2017 |  | 1597,5 |  |  |  | 1597,5 |
|  | Итого |  |  |  | 4683,7 | 14696,4 | 10946,4 | 4984,0 | 4831,8 | 36660,0 |  |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 3482,3 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Программе |  |  |  | 55240,6 | 87734,9 | 85116,0 | 77999,5 | 69884,3 | 361361,8 |
|  | в том числе кредиторская задолженность |  |  |  |  | 14613,5 |  |  |  |  |

Приложение N 2

к Муниципальной программе

городского округа Самара

"Цветущий город"

на 2016 - 2020 годы

МЕТОДИКА

КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ЦВЕТУЩИЙ ГОРОД" НА 2016 - 2020 ГОДЫ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД И ЗА ПЕРИОД С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8B719E9C616729325F11C534DC73537025CFF386B0AE48A691B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG) Администрации городского округа Самара  от 28.12.2016 N 1655) |

Комплексная оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле



где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);



- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;



FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Критерии комплексной оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы представляет собой отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству запланированных мероприятий.

Абзац исключен. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8B719E9C616729325F11C534DC73537025CFF386B0AE48A691B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG) Администрации городского округа Самара от 28.12.2016 N 1655.

Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентам и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам, но степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов.

Муниципальная программа признается эффективной:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы (в пределах) более или равном 80 процентам и менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в пределах) более или равной 80 процентам и менее 100 процентов;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы более или равной 80 процентам или менее 100 процентов.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой:

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более или равном 80 процентам или менее или равном 100 процентам и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам;

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 процентам.

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации городского

округа Самара

от 31 марта 2016 г. N 361

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИЙ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА И ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЮБЫХ

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ФОРМ И ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЦВЕТОЧНОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ

ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=EDEB0128DA12F6A991391BB484C27474858F870A8B719E9C616729325F11C534DC73537025CFF386B0AE48A791B17A136750FA1999860FE0CD3FE8b1ZCG) Администрации городского округа Самара  от 28.12.2016 N 1655) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Сроки исполнения | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Объем работ | Объем работ | Объем работ | Объем работ | Объем работ |
| I. Установка устройств для мобильного и вертикального озеленения, шт. | | | | | | | |
| 1. | Всего по внутригородским районам городского округа Самара, в том числе: | май | 708 | 783 | 863 | 951 | 1047 |
|  | Администрации внутригородских районов за счет средств бюджетов внутригородских районов (по согласованию) | май | 75 | 82 | 90 | 100 | 110 |
|  | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территориях внутригородских районов, в том числе: | май | 633 | 701 | 773 | 851 | 937 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 420 | 463 | 511 | 562 | 619 |
|  | промышленные предприятия | май | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май | 160 | 178 | 196 | 216 | 237 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 |
| 1.1. | Всего по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 64 | 70 | 77 | 86 | 94 |
| 1.1.1. | Администрация Красноглинского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.1.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 62 | 68 | 75 | 83 | 91 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 62 | 68 | 75 | 83 | 91 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Всего по Ленинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 119 | 131 | 144 | 158 | 175 |
| 1.2.1. | Администрация Ленинского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1.2.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 109 | 120 | 132 | 145 | 160 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 109 | 120 | 132 | 145 | 160 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Всего по Кировскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 1.3.1. | Администрация Кировского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Всего по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 |
| 1.4.1. | Администрация Железнодорожного внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 36 | 40 | 44 | 48 | 53 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Всего по Советскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 120 | 131 | 145 | 161 | 176 |
| 1.5.1. | Администрация Советского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 1.5.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 118 | 129 | 143 | 158 | 173 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 53 | 58 | 64 | 71 | 78 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 |
| 1.6. | Всего по Куйбышевскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май |  | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 1.6.1. | Администрация Куйбышевского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май |  | 6 | 6 | 6 | 9 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | промышленные предприятия | май |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май |  | 2 | 2 | 2 | 3 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Всего по Промышленному внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 212 | 233 | 256 | 283 | 310 |
| 1.7.1. | Администрация Промышленного внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 212 | 233 | 256 | 283 | 310 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 72 | 79 | 87 | 96 | 105 |
|  | промышленные предприятия | май | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май | 138 | 152 | 167 | 184 | 202 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Всего по Октябрьскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 57 | 63 | 69 | 76 | 84 |
| 1.8.1. | Администрация Октябрьского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 |
| 1.8.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 42 | 46 | 51 | 56 | 62 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 34 | 37 | 41 | 45 | 50 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Всего по Самарскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май | 94 | 103 | 114 | 125 | 138 |
| 1.9.1. | Администрация Самарского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май | 43 | 47 | 52 | 57 | 63 |
| 1.9.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май | 51 | 56 | 62 | 68 | 75 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| II. Высадка цветов в устройства для мобильного и вертикального озеленения, кв. м | | | | | | | |
| 2. | Всего по внутригородским районам городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 2206,5 | 2431,2 | 2674,3 | 2941,7 | 3235,8 |
|  | Администрации внутригородских районов за счет средств бюджетов внутригородских районов (по согласованию) | май - июнь | 301,0 | 331,1 | 364,3 | 400,7 | 440,6 |
|  | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территориях внутригородских районов, в том числе: | май - июнь | 1905,5 | 2100,1 | 2310,0 | 2541,0 | 2795,2 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 613,5 | 676,9 | 744,5 | 819,0 | 900,9 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 1241,0 | 1367,1 | 1503,8 | 1654,1 | 1819,6 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 51,0 | 56,1 | 61,7 | 67,9 | 74,7 |
| 2.1. | Всего по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 245,0 | 269,5 | 296,5 | 326,1 | 358,7 |
| 2.1.1. | Администрация Красноглинского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 97,0 | 106,7 | 117,4 | 129,1 | 142,0 |
| 2.1.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 148,0 | 162,8 | 179,1 | 197,0 | 216,7 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 148,0 | 162,8 | 179,1 | 197,0 | 216,7 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Всего по Ленинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 71,4 | 78,5 | 86,4 | 95,0 | 104,5 |
| 2.2.1. | Администрация Ленинского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 10,0 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,6 |
| 2.2.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 61,4 | 67,5 | 74,3 | 81,7 | 89,9 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 61,4 | 67,5 | 74,3 | 81,7 | 89,9 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Всего по Кировскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 42,0 | 46,2 | 50,8 | 56,0 | 61,4 |
| 2.3.1. | Администрация Кировского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 28,0 | 30,7 |
| 2.3.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 28,0 | 30,7 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 21,0 | 23,1 | 25,4 | 28,0 | 30,7 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Всего по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 29,6 | 32,6 | 35,8 | 39,4 | 43,3 |
| 2.4.1. | Администрация Железнодорожного внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 29,6 | 32,6 | 35,8 | 39,4 | 43,3 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 29,6 | 32,6 | 35,8 | 39,4 | 43,3 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Всего по Советскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 124,0 | 136,4 | 150,0 | 165,0 | 181,6 |
| 2.5.1. | Администрация Советского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 124,0 | 136,4 | 150,0 | 165,0 | 181,6 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 53,0 | 58,3 | 64,1 | 70,5 | 77,6 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 20,0 | 22,0 | 24,2 | 26,6 | 29,3 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 51,0 | 56,1 | 61,7 | 67,9 | 74,7 |
| 2.6. | Всего по Куйбышевскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь |  | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 8,1 |
| 2.6.1. | Администрация Куйбышевского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь |  | 6,0 | 6,6 | 7,2 | 8,1 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь |  | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
|  | промышленные предприятия | май - июнь |  | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
|  | офисные центры | май - июнь |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь |  | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,7 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Всего по Промышленному внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 1269,0 | 1395,9 | 1535,5 | 1689,0 | 1857,9 |
| 2.7.1. | Администрация Промышленного внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 1269,0 | 1395,9 | 1535,5 | 1689,0 | 1857,9 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 72,0 | 79,2 | 87,1 | 95,8 | 105,4 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 1197,0 | 1316,7 | 1448,4 | 1593,2 | 1752,5 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Всего по Октябрьскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 219,0 | 240,9 | 265,0 | 291,5 | 320,6 |
| 2.8.1. | Администрация Октябрьского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 45,0 | 49,5 | 54,5 | 59,9 | 65,9 |
| 2.8.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 174,0 | 191,4 | 210,5 | 231,6 | 254,7 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 150,0 | 165,0 | 181,5 | 199,7 | 219,6 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 24 | 26,4 | 29,0 | 31,9 | 35,1 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Всего по Самарскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 206,5 | 227,2 | 249,9 | 274,9 | 302,4 |
| 2.9.1. | Администрация Самарского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 128 | 140,8 | 154,9 | 170,4 | 187,4 |
| 2.9.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 78,5 | 86,4 | 95,0 | 104,5 | 115,0 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 78,5 | 86,4 | 95,0 | 104,5 | 115,0 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| III. Устройство цветников в клумбах, рабатках и пр., кв. м | | | | | | | |
| 3. | Всего по внутригородским районам городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 87123,9 | 96140,0 | 105750,1 | 115225,0 | 127957,4 |
|  | Администрации внутригородских районов за счет средств бюджетов внутригородских районов (по согласованию) | май - июнь | 2429,9 | 2674,0 | 2940,3 | 3234,2 | 3557,7 |
|  | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территориях внутригородских районов, в том числе: | май - июнь | 84694,0 | 93466,0 | 102809,8 | 111990,8 | 124399,7 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 1019,8 | 1422,0 | 1563,9 | 1720,3 | 1892,5 |
|  | промышленные предприятия | май - июнь | 1127,6 | 1242,0 | 1364,5 | 1500,8 | 1650,8 |
|  | офисные центры | май - июнь | 361,6 | 398,0 | 437,5 | 481,3 | 529,3 |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 30473,0 | 33520,0 | 36872,3 | 40559,6 | 44615,5 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 51712,0 | 56884,0 | 62571,6 | 67728,8 | 75711,6 |
| 3.1. | Всего по Красноглинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 4727,0 | 5200,0 | 5719,7 | 5191,6 | 6920,8 |
| 3.1.1. | Администрация Красноглинского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 165,0 | 182,0 | 199,7 | 219,6 | 241,6 |
| 3.1.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 4562,0 | 5018,0 | 5520 | 4972,0 | 6679,2 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 522,0 | 574,0 | 631,6 | 694,8 | 764,3 |
|  | промышленные предприятия | май - июнь | 150,0 | 165,0 | 181,5 | 199,7 | 219,6 |
|  | офисные центры | май - июнь | 10,0 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,6 |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 1327,0 | 1460,0 | 1605,7 | 1766,2 | 1942,9 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 2553,0 | 2808,0 | 3089,1 | 2298,0 | 3737,8 |
| 3.2. | Всего по Ленинскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 1104,0 | 1214,0 | 1335,8 | 1469,5 | 1616,4 |
| 3.2.1. | Администрация Ленинского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 50,0 | 55,0 | 60,5 | 66,6 | 73,2 |
| 3.2.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 1054,0 | 1159,0 | 1275,3 | 1402,9 | 1543,2 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 29,0 | 32,0 | 35,1 | 38,6 | 42,5 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 144,0 | 158,0 | 174,2 | 191,7 | 210,8 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 881,0 | 969,0 | 1066,0 | 1172,6 | 1289,9 |
| 3.3. | Всего по Кировскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 20373,0 | 22411,0 | 24651,4 | 27116,6 | 29828,1 |
| 3.3.1. | Администрация Кировского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 625,0 | 688,0 | 756,3 | 831,9 | 915,1 |
| 3.3.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 19748,0 | 21723,0 | 23895,1 | 26284,7 | 28913,0 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 130,0 | 143,0 | 157,3 | 173,0 | 190,3 |
|  | промышленные предприятия | май - июнь | 100,0 | 110,0 | 121,0 | 133,1 | 146,4 |
|  | офисные центры | май - июнь | 350,0 | 385,0 | 423,5 | 465,9 | 512,4 |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 15463,0 | 17009,0 | 18710,2 | 20581,3 | 22639,4 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 3705,0 | 4076,0 | 4483,1 | 4931,4 | 5424,5 |
| 3.4. | Всего по Железнодорожному внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 4184,9 | 4604,0 | 5063,6 | 5570,0 | 6127,1 |
| 3.4.1. | Администрация Железнодорожного внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 104,9 | 115,0 | 126,9 | 139,6 | 153,6 |
| 3.4.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 4080,0 | 4489,0 | 4936,7 | 5430,4 | 5973,5 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 67,8 | 75,0 | 82,0 | 90,2 | 99,3 |
|  | промышленные предприятия | май - июнь | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
|  | офисные центры | май - июнь | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,3 |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 4009,0 | 4410,0 | 4850,9 | 5336,0 | 5869,6 |
| 3.5. | Всего по Советскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 10998,0 | 12099,0 | 13307,7 | 14638,3 | 16102,2 |
| 3.5.1. | Администрация Советского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 700,0 | 770,0 | 847,0 | 931,7 | 1024,9 |
| 3.5.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 10298,0 | 11329,0 | 12460,7 | 13706,6 | 15077,3 |
|  | организации потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные предприятия | май - июнь | 75,0 | 83,0 | 90,8 | 99,8 | 109,8 |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 7707,0 | 8478,0 | 9325,5 | 10258,0 | 11283,8 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 2516,0 | 2768,0 | 3044,4 | 3348,8 | 3683,7 |
| 3.6. | Всего по Куйбышевскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 216,0 | 238,0 | 261,4 | 287,5 | 316,2 |
| 3.6.1. | Администрация Куйбышевского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 216,0 | 238,0 | 261,4 | 287,5 | 316,2 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 23,0 | 25,0 | 27,8 | 30,6 | 33,7 |
|  | промышленные предприятия | май - июнь | 35,0 | 39,0 | 42,4 | 46,6 | 51,2 |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 133,0 | 146,0 | 160,9 | 177,0 | 194,7 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 25,0 | 28,0 | 30,3 | 33,3 | 36,6 |
| 3.7. | Всего по Промышленному внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 44115,0 | 48527,0 | 53379,2 | 58717,08 | 64588,79 |
| 3.7.1. | Администрация Промышленного внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 44115,0 | 48527,0 | 53379,2 | 58717,08 | 64588,79 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь | 248,0 | 273,0 | 300,1 | 330,1 | 363,1 |
|  | промышленные предприятия | май - июнь | 766,0 | 843,0 | 926,9 | 1019,5 | 1121,5 |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 5399,0 | 5939,0 | 6532,8 | 7186,1 | 7904,7 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 37702,0 | 41472,0 | 45619,4 | 50181,4 | 55199,5 |
| 3.8. | Всего по Октябрьскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 1085,0 | 1494,0 | 1642,9 | 1807,1 | 1987,8 |
| 3.8.1. | Администрация Октябрьского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) | май - июнь | 785,0 | 864,0 | 949,9 | 1044,8 | 1149,3 |
| 3.8.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 300,0 | 630,0 | 693,0 | 762,3 | 838,5 |
|  | организации потребительского рынка и услуг | май - июнь |  | 300,0 | 330,0 | 363,0 | 399,3 |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. | май - июнь | 300,0 | 330,0 | 363,0 | 399,3 | 439,2 |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Всего по Самарскому внутригородскому району городского округа Самара, в том числе: | май - июнь | 321,0 | 353,0 | 388,4 | 427,3 | 470,0 |
| 3.9.1. | Администрация Самарского внутригородского района за счет средств бюджета внутригородского района (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.2. | За счет средств организаций любых организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского района, в том числе: | май - июнь | 321,0 | 353,0 | 388,4 | 427,3 | 470,0 |
|  | организации потребительского рынка и услуг |  |  |  |  |  |  |
|  | промышленные предприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | офисные центры |  |  |  |  |  |  |
|  | учреждения здравоохранения, образовательные учреждения, учреждения культуры и др. |  |  |  |  |  |  |
|  | организации, осуществляющие содержание многоквартирных домов | май - июнь | 321,0 | 353,0 | 388,4 | 427,3 | 470,0 |

Первый заместитель главы

городского округа Самара

В.А.ВАСИЛЕНКО