Отчёт о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664 за 2018 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 
№ 664.

- Цели и задачи муниципальной Программы.

Целью Программы является: Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Самара.

Задачами Программы являются:

1. Восстановление и сохранение природных и природно-антропогенных объектов;

2. Участие в организации деятельности по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, в т.ч. по обеспечению устойчивого обращения с отходами;

3. Формирование экологической культуры и обеспечение экологической информированности граждан города.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

  - Конкретные результаты, достигнутые за отчетный год (или за весь период реализации программы).

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования.

В рамках обеспечения экологической безопасности на территории городского округа Самара в объеме выделяемого финансирования было выполнено:

- вывезено 18,4 тыс.м3 твердых коммунальных отходов с территории водоохранных зон, что составляет 93% от плана по физическим показателям (план 19,8 тыс.м3);

- проведены мероприятия по экологической реабилитации 6 объектов, что составляет 150% от плана по физическим показателям (план 4 объекта);

- выполнены работы по ларвицидной обработке акваторий 14 водоемов, находящихся на территории парков и скверов городского округа Самара прилегающих к стадиону «Самара Арена», что составляет 140% от плана по физическим показателям (план 10 объектов);

- собрано и утилизировано 23998 отработанных энергосберегающих ламп, что составляет 142,7 % от плана по физическим показателям (план 16 820 шт.);

- по участию в организации деятельности по ликвидации обнаруженных очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами (исключая территории, задействованные в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу) за счёт средств бюджета были выполнены работы по приёму и хранению 200 ртутных лабораторных термометров, 4,28 кг жидкой ртути, что составляет 100,0 % от плана по физическим показателям (план 100%);

- по разработке проекта рекультивации земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара были выполнены инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания на проведение технической рекультивации свалки в посёлке Рубежный Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, что составляет 100,0 % от плана по физическим показателям (план 1 объект);

- было выполнено 2 мероприятия по изготовлению информационных щитов. 9 информационных щитов было установлено на очагах несанкционированного складирования отходов на территориях Куйбышевского и Кировского внутригородских районов городского округа Самара. По результатам проведенной работы по пресечению складирования отходов появилась необходимость в изготовлении дополнительных 9 информационных щитов. Таким образом, было выполнено 2 мероприятия, что составляет 100% от плана по физическим показателям (план 2 мероприятия).

Также были выполнены мероприятия, учтенные в Программе выполняемые в 2018 году Департаментом образования Администрации городского округа Самара за счёт текущей деятельности:

- проведен 21 городской конкурс экологической направленности для обучающихся и педагогов образовательных учреждений, что составляет 105% от плана по физическим показателям (план 20 шт.);

- приняло участие 500 человек в поддержку и развития экологических детско-молодежных организаций, что составляет 142,9% от плана по физическим показателям (план 350 чел.);

- проведено 4 профильные экологические смены, что составляет 133,3% от плана по физическим показателям (план 3 шт.).

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) за отчетный год (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (по форме, представленной в таблице №1).

Таблица № 1

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов с территории водоохранных зон | тыс.м3. | 19,8 | 18,43 | 93% | 9-МЗ/18 от 04.04.2018, 10-МЗ/18 от 04.04.2018, 11-МЗ/18 от 04.04.2018, 12-МЗ/18 от 04.04.2018. |
| 2 | Количество природных и природно-антропогенных объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по экологической реабилитации | объектов. | 4 | 6 | 150,0% | 28-МЗ/18 от 11.05.2018, 35-МЗ/18 от 04.06.2018, 45-МЗ/18 от 18.09.2018, |
| 3 | Количество объектов, расположенных на территории городского округа Самара, в отношении которых проведены мероприятия по проведению ларвицидной обработке | объектов. | 10 | 14 | 140,0% | 22-ПР/18 от 13.03.2018 |
| 4 | Количество утилизируемых отработанных энергосберегающих ламп | шт. | 16820 | 23998 | 142,7% | 20-ПР/18 от 06.03.2018, 21-ПР/18 от 06.03.2018, 23-ПР/18 от 27.03.2018, 15-МЗ/18 от 23.04.2018 |
| 5 | Доля ликвидированных очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами от общего числа очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами (исключая территории, задействованные в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу) | % | 100 | 100 | 100% | 103-ПР/18 от 27.07.2018. |
| 6 | Количество земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара, в отношении которых проведены инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания | объект. | 1 | 1 | 100,0% | 52-МЗ/18 от 14.12.2018 |
| 7 | Количество проведенных мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение населения | мероприятий. | 2 | 2 | 100% | 61-ПР/18 от 15.05.2018, 140-ПР/18 от 02.11.2018. |
| 8 | Проведение городских конкурсов экологической направленности для обучающихся и педагогов образовательных учреждений | шт. | 20 | 21 | 105,0% | За счёт текущей деятельности |
| 9 | Поддержка и развитие экологических детско-молодежных организаций | чел. | 350 | 500 | 142,9% | За счёт текущей деятельности |
| 10 | Проведение профильных экологических смен | шт. | 3 | 4 | 133,3% | За счёт текущей деятельности |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году |  |  |  | 120,7% |  |

  - Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии) за годы, предшествующие отчетному году (по форме, представленной в таблице №2).

Таблица № 2

# Информация

# о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 |
| 1 | Объем вывезенных твердых коммунальных отходов с территории водоохранных зон | тыс.м3. | 100,0 | 93,0 |
| 2 | Количество природных и природно-антропогенных объектов, в отношении которых реализованы мероприятия по экологической реабилитации | объектов. | 100,0 | 150,0 |
| 3 | Количество объектов, расположенных на территории городского округа Самара, в отношении которых проведены мероприятия по проведению ларвицидной обработке | объектов. | 0,0 | 140,0 |
| 4 | Количество утилизируемых отработанных энергосберегающих ламп | шт. | 77,44 | 142,7 |
| 5 | Доля ликвидированных очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами от общего числа очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами (исключая территории, задействованные в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу) | % | 100 | 100 |
| 6 | Количество земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара, в отношении которых проведены инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания | объект. | 0 | 100,0 |
| 7 | Количество регулярных информационных справок о состоянии атмосферного воздуха | ед. | 100 | 0 |
| 8 | Количество проведенных мероприятий, направленных на экологическое воспитание и просвещение населения | мероприятий. | 100 | 100 |
| 9 | Проведение городских конкурсов экологической направленности для обучающихся и педагогов образовательных учреждений | шт. | 100 | 105,0 |
| 10 | Поддержка и развитие экологических детско-молодежных организаций | чел. | 100 | 142,9 |
| 11 | Проведение профильных экологических смен | шт. | 100 | 133,3 |

3.4. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных 
(с указанием причин) в установленные сроки.

В рамках мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара на 2017-2019 годы» за 2018 год были выполнены работы по мероприятиям Программы на общую сумму 21903,1 тыс. руб., в том числе:

- по очистке водоохранных зон и организации централизованного сбора и вывоза отходов в неорганизованных местах массового отдыха населения за счёт средств бюджета были выполнены работы по вывозу 18,43 тыс.м3  отходов на общую сумму 17 761,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объёме. Представлены акты выполненных работ. Кассовый расход составил 17 761,9 тыс.руб.;

- по экологической реабилитации и сохранению природных и природно-антропогенных объектов за счёт средств бюджета были выполнены работы по экологической реабилитации объектов: «Водоём, расположенный вблизи Техникума промышленных технологий, проспект Кирова, 321» на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара, озера Двубратное и Зеркало со стороны парка Дружбы народов на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, водных объектов (озеро на ул. Ташкентской 122-124, озеро Пирамида, озеро Дубовый Колок) на общую сумму 2299,4 тыс. руб. Работы выполнены в полном объёме. Представлены акты выполненных работ. Кассовый расход составил 2299,4 тыс.руб.;

- выполнены работы по ларвицидной обработке акваторий 14 водоемов, находящихся на территории парков и скверов городского округа Самара прилегающих к стадиону «Самара Арена» на общую сумму 98,9 тыс. руб. Работы выполнены в полном объёме. Представлены акты выполненных работ. Кассовый расход составил 98,9 тыс.руб.;

- по обслуживанию спецконтейнеров для сбора отработанных энергосберегающих ламп за счёт средств бюджета было утилизировано 
23998 энергосберегающих ламп на общую сумму 817,1 тыс. руб. Работы выполнены в полном объёме. Представлены акты выполненных работ. Кассовый расход составил 817,1 тыс.руб.;

- по участию в организации деятельности по ликвидации обнаруженных очагов загрязнения окружающей среды чрезвычайно опасными и высокоопасными отходами (исключая территории, задействованные в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу) за счёт средств бюджета были выполнены работы приёму и хранению 200 ртутных промышленных термометров, 4,28 кг жидкой ртути на общую сумму 10,8 тыс. руб. Работы выполнены в полном объёме. Представлены акты выполненных работ. Кассовый расход составил 10,8 тыс. руб.;

- по разработке проекта рекультивации земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара были выполнены инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания на проведение технической рекультивации свалки в посёлке Рубежный Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на общую сумму 554,6 тыс. руб. Работы выполнены в полном объёме. Представлены акты выполненных работ. Кассовый расход составил 554,6 тыс. руб.;

- по информационному обеспечению фактическими данными о состоянии атмосферного воздуха за счёт средств бюджета оплачена кредиторская задолженность 2017 года за наблюдения и информационные справки о состояния загрязнения воздушной среды на сумму 83,2 тыс.руб. Кассовый расход составил 83,2 тыс. руб.

- по мероприятиям по экологическому воспитанию и просвещению населения городского округа, обеспечению экологической информацией за счёт средств бюджета были выполнены 2 мероприятия, в том числе по изготовлению и установке 9 информационных щитов на местах несанкционированного складирования отходов. По результатам работы по пресечению складирования отходов появилась необходимость в изготовлении дополнительных 9 информационных щитов. Работы выполнены на общую сумму 187,2 тыс.руб. в полном объёме. Представлены акты выполненных работ. Кассовый составил 187,2 тыс. руб.

Также в 2018 году были выполнены мероприятия Департаментом образования Администрации городского округа Самара за счёт текущей деятельности:

- в рамках проведения городских конкурсов экологической направленности для обучающихся и педагогов образовательных учреждений проведен 21 конкурс экологической направленности, охвативший 2353 человека, приобретено 58 табличек и 63 кубка для награждения воспитанников занявших призовые места в экологических конкурсах в течение года. Кассовый расход 30,0 тыс. руб.

- в рамках поддержки и развития экологических детско-молодежных организаций было проведено более 20 экологических акций приняло участие порядка 500 человек. Для награждения воспитанников занявших призовые места в экологических конкурсах в течение года было приобретено 20 фартуков, 30 маек и 40 галстуков с эмблемами ЭДМОО «Зелёная волна». Кассовый расход 30,0 тыс. руб.

- проведено 4 профильные экологические смены. С 28 июня по 11 июля 2018 года проведена городская профильная экологическая смена «Эколенд», охватившая 220 человек, также в центре «Золотая Рыбка» проведено 3 экологические смены «Мир в котором мы живём». Кассовый расход составил 30,0 тыс. руб.

3.5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторами оказавшими влияние на исполнение (неисполнение) мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017-2019 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 28.07.2017 № 664 является невыполнение показателя по объему вывезенных твердых коммунальных отходов с территории водоохранных зон. Плановые цифры 19,8 тыс.м3 твердых коммунальных отходов были установлены исходя из опыта сбора отходов предыдущих лет. Анализ причин не выполнения мероприятия (факт 18,43 тыс.м3) говорит о возможном росте уровня сознательности граждан при посещении водоохранных зон, а также усилении работы коммунальных служб при подготовке и проведению в Самаре ЧМ-2018.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах.

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара ( по форме, представленной в таблице № 4 «Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников за отчетный год (или за весь период реализации муниципальной программы с разбивкой по годам) (тыс. руб.)».

3.7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу.

В муниципальную программу городского округа Самара «Экологическая программа городского округа Самара» на 2017-2019 годы в 2018 году были внесены изменения в редакции Постановлений Администрации городского округа Самара № 457 от 14.06.2018, № 666 от 21.08.2018, № 950 от 27.11.2018, № 1066 от 28.12.2018.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

# Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы включают в себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценку эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) и оцениваются за отчётный год.

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за 2018 год и составляет 90,9%.

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «прямых» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы);

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

- плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

- - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного периода.

# R = 126,4 % - эффективность реализации муниципальной программы.

# По итогам 2018 года эффективность муниципальной Программы признается высокой.

3.9. Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм, входящих в ее состав (при наличии), за годы, предшествующие отчетному году (по форме, представленной в таблице № 3).

Таблица № 3

# Информация

# о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году

| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году |  | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | % | 254,2 | 126,2 |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы.

Полученные результаты по итогам 2018 года соответствуют ожидаемым. В связи с чем, планируется продолжить выполнение мероприятий Программы за счёт средств бюджета городского округа Самара и за счёт внебюджетных источников.

Заместитель главы городского округа

Самара – руководитель Департамента

городского хозяйства и экологии

Администрации городского округа Самара	                            О.В.Ивахин

Первый заместитель

главы городского округа                                                     В.А. Василенко

Заместитель главы городского округа Самара –

руководитель Аппарата Администрации

городского округа Самара                                                 Е.Ю.Москвичева