Отчет о ходе реализации и оценки эффективности реализации

муниципальной программы  городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара»

на 2013-2022 годы за 2018 год

- Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы (далее - Программа), утвержденная постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947.

- Цели и задачи  муниципальной программы

Целями Программы являются:

- обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территории существующей и планируемой застройки в соответствии с генеральным планом городского округа Самара;

- улучшение благоустройства и экологической обстановки в городском округе Самара;

- повышение надежности работы системы дождевой канализации в соответствии с нормативными требованиями;

- выполнение природоохранного законодательства и охрана водных объектов от загрязнения.

Достижение данных целей обеспечивается за счет решения следующих задач:

- строительство новых объектов дождевой канализации;

- реконструкция и капитальный ремонт существующих объектов дождевой канализации;

- прочистка выпусков дождевой канализации.

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы за 2018 год рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования.

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

За 2018 год реализации исполнителями Программы были достигнуты следующие результаты:

- пропущено количество стоков – 24 542,0 тыс. м3, в том числе с селитебной территории – 14 604,8 тыс. м3, в том числе в рамках муниципального контракта – 12 046,1 тыс. м3, сверх муниципального контракта – 2 558,7 тыс. м3, от прочих потребителей – 9 937,2 тыс. м3;

- выполнено мероприятие Программы «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора дождевой канализации до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе»;

- начато проектирование в части мероприятия Программы «Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки в г. о. Самара (проектирование)»;

- начато проектирование в части мероприятия Программы «Очистные сооружения дождевой канализации "Чкаловские"».

3.2. Результаты достижения значений  показателей (индикаторов) муниципальной программы

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2018 год

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы | Источник информации для оценки достижений значений показателей (индикаторов), причины отклонений фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) от их плановых значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плано-вые | фактически достигнутые |  |  |
| 1 | Процент охвата системами водосбора территории городского округа Самара | % | 51,7 | 53,2 | 102,9 % | Департамент городского хозяйства и экологии Администра-ции городского округа Самара | Муниципаль-ное предприятие городского округа Самара «Инженерные системы». Причиной перевыпол-нения индикатора послужил тот факт, что фактическая протяжен-ность сетей дождевой канализации (377 км) превысила плановую (366 км) |
|  | Среднее значение по всем показателям (индикаторам) муниципальной программы, достижение значений которых предусмотрено в отчетном году | 102,9 % |  |  |

|  | Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за годы, предшествующие отчетному году |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Степень достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году (в %) |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Процент охвата системами водосбора территории городского округа Самара | % | - | 100 | 100,4 | 102,9 |

  - Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных                             (с указанием причин) в установленные сроки

В рамках муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- транспортировка сточных дождевых вод;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора дождевой канализации до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе;

- мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки в г. о. Самара (проектирование);

- проектирование в части мероприятия Программы «Очистные сооружения дождевой канализации "Чкаловские"».

Мероприятие Программы «Транспортировка сточных дождевых вод».

Лимит на 2018 год – 170 367,0 тыс. рублей, в том числе: 95 785,0 тыс. рублей - средства городского округа Самара, 74 582,0 тыс. рублей - средства внебюджетных источников.

В отчетном периоде за счет средств городского округа Самара заключен муниципальный контракт от 23.07.2017 № 49-МЗ/17 с МП «Инженерные системы», в рамках которого выполнены работы по транспортировке стоков в количестве 12 046,1 тыс. м3 на сумму 95 784,8 тыс. рублей. Кассовый расход составил 95 784,8 тыс. рублей или 100 % от плана года.

Кроме того, за счет средств внебюджетных источников выполнены работы по транспортировке стоков в количестве 12 495,9 тыс. м3 на сумму 91 250,3 тыс. рублей. Кассовый расход составил 91 250,3 тыс. рублей или 122,3 % от плана года.

Работы, запланированные по мероприятию на 2018 год, выполнены в полном объеме.

Мероприятие Программы «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт напорного коллектора дождевой канализации до врезки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе» выполнено в полном объеме за счет средств МП г. о. Самара «Инженерные системы».

План на 2018 год – 2 992,8 тыс. рублей.

Кассовый расход за 2018 год составил 2 467,3 тыс. рублей.

Мероприятие Программы «Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых сточных вод с территорий, находящихся в границах улиц Советской Армии, Ново-Садовой и 5-й просеки в г. о. Самара (проектирование)».

Лимит на 2018 год – 3 505,1 тыс. рублей.

На 2018 год было предусмотрено выполнение предпроектных работ по объекту в рамках муниципального контракта от 08.11.2016 № 00462 с ООО научно-производственная фирма «ЭКОС». Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 3 505,0 тыс. рублей. Кассовый расход за 2018 год составил 3 505,0 тыс. рублей.

Работы, запланированные по мероприятию на 2018 год, выполнены в полном объеме.

Мероприятие Программы «Очистные сооружения дождевой канализации "Чкаловские"».

Лимит на 2018 год – 2 600,0 тыс. рублей.

На 2018 год было запланировано выполнение предпроектных работ в рамках муниципального контракта от 10.01.2018 № 71486 с ООО «КуйбышевВодоканалПроект». Принято объемов по актам выполненных работ в 2018 году на сумму 2 600,0 тыс. рублей, кассовый расход за 2018 год составил 2 600,0 тыс. рублей.

Работы, запланированные по мероприятию на 2018 год, выполнены в полном объеме.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия Программы, запланированные на 2018 год, выполнены в полном объеме.

К основным факторам, оказавшим влияние на исполнение мероприятий Программы в 2018 году, можно отнести своевременное внесение изменений в Программу с целью приведения объемов финансирования Программы на 2018-2020 годы в соответствие с Решением Думы городского округа Самара от 05.12.2017 № 257 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», а также добросовестное исполнение своих обязательств всех участников Программы в процессе ее реализации.

3.6. Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий,  а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы

Данные о бюджетных ассигнованиях и иных средствах, запланированных и направленных на выполнение мероприятий, а также освоенных в ходе реализации муниципальной программы, согласованные с Департаментом финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (по форме, представленной в таблице № 4 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара) указаны в приложении к данному отчёту.

3.7. Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу

В муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947, были внесены изменения в редакциях постановлений Администрации городского округа Самара от 23.05.2018    № 380, от 31.08.2018 № 696, от 04.12.2018 № 968, от 28.12.2018 № 1069.

3.8. Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

# Результаты комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год складываются из оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году, и составляет 100,0 %.

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов). При расчете данных показателей учитываются поступления средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников на выполнение мероприятий Программы.

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле:

где:

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

FПлан. - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном периоде;

FФакт. - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном периоде.

Таким образом, с учетом оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы (100 %) и оценки эффективности реализации муниципальной программы (R = 94,4 %) реализация программы за 2018 год признается высокой.

|  | Значения показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие 2018 году Информация о значениях показателя эффективности реализации муниципальной программы за годы, предшествующие 2018 году |
| --- | --- |
| Значение показателя эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) за годы, предшествующие отчетному году | % | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|  |  | 68,0 | 100,9 | 104,3 | 103,8 |

3.10. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях соблюдения природоохранного законодательства в части приостановки сброса неочищенных сточных вод в водные объекты в городском округе Самара утвержден план мероприятий по проектированию и строительству очистных сооружений на сетях дождевой канализации.

Соответственно, обеспечение программы в последующие годы потребует значительных финансовых ресурсов.

Учитывая значимость реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013-2022 годы предлагается продолжить ее реализацию.

Заместитель главы городского округа –

руководитель Департамента                                                   О.В. Ивахин

Ю.К. Пичугина

3366470

# Text boxes

,

100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

N

1

n

План.

n

Факт.

n







